## SIGEM

ACTA DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

ACTA N° 07

ASISTENTES:

| NOMBRE | ROL |
| --- | --- |
| Jorge Alberto Restrepo Sierra | Analista |
| Lina María Jaramillo Echeverri | Analista |

OBJETIVO: Realizar una revisión general del proyecto desarrollado.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN: Como integrantes del proyecto de grado, el interés de esta reunión es realizar un recorrido por las etapas del proyecto, identificando lo bueno y lo malo del mismo, con miras a mejorar en los casos que se requiera para futuros proyectos.

# Identificación de requisitos

Durante la ejecución de esta etapa, que vino posterior a la negociación con el cliente, en donde debíamos iniciar el proceso de levantamiento de requisitos a través de las necesidades del cliente, nos sentimos muy seguros y bien preparados, para enfrentar un proyecto de este tipo.

Aunque para nosotros no es muy conocido el modelo de negocio del cliente, fue básico, el apoyo del mismo en el proceso de toma de requisitos. La retroalimentación fue una actividad constante entre el cliente y el equipo de trabajo.

Con base en los tiempos programados según el diagrama de Gantt que se levantó inicialmente, se desarrollaron las actividades planeadas sin mayores contratiempos. (Buena estimación de tiempos).

# Análisis y diseño

En esta etapa también vimos como el desarrollo del proyecto se iba llevando a cabo de manera positiva. El modelado de diagramas, aunque es un poco demandante por el tiempo y la herramienta, también fue llevado a cabo durante los tiempos estimados.

La presentación inicial de los prototipos que se entregaron al cliente, fue un punto importante para conocer si las expectativas que el cliente tenía acerca del desarrollo de su sistema, iban encaminadas hacia lo que se quería entregar.

El diseño y la documentación extendida de los casos de uso, para nosotros fue un punto de control muy importante porque con base en estos casos de uso se podría tener control sobre los casos de prueba para verificar las funcionalidades del sistema.

# Implementación y pruebas

Para eta etapa del proyecto, el modelo del ciclo de vida implementado, fue el Iterativo e incremental, porque a medida que uno de los integrantes del equipo del proyecto iba desarrollando los módulos del sistema, el otro integrante iba realizando las pruebas a los mismos y certificando cada uno de los mismos.

El desarrollo de estas etapas, se realizó con base en los tiempos programados para las mismas.

# Implantación y entrega

Finalmente la implantación del sistema en el consultorio médico se hizo de acuerdo al plan establecido, los manuales de usuario y el manual de instalación, también se elaboraron y se entregaron de acuerdo al plan de fechas establecido al iniciar el proyecto.

Quedan algunas mejoras identificadas para el sistema, pero que no corresponden a errores o incumplimiento de los requisitos que debe tener el mismo. Son mejoras del producto que se pueden realizar para una versión 2 del mismo.

CONCLUSIONES:

- Un buen equipo de trabajo es fundamental para el desarrollo exitoso de cualquier proyecto y estamos seguros que se ha logrado entregar un producto de calidad y con los mejores estándares.

- Quedamos totalmente comprometidos con la calidad y las mejores prácticas para la ejecución de cualquier proyecto.