SIGEM – SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN MÉDICA

Plan de Riesgos

Versión 2.0

Historia de las revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/may/09 | 1.0 | Formalizar el documento del Plan de Riesgos | Lina Jaramillo Jorge Restrepo |
| 20/may/09 | 2.0 | Revisión del plan de riesgos | Jorge Restrepo |

## Lista de Riesgos

# Riesgos

## RP- 01: Poca Experiencia

Carecer de experiencia o tener poco conocimiento en el área de desarrollo de software o gestión de proyectos informáticos.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

2

### Impacto (escala de 1 – 4)

4

### Estrategia de mitigación

Involucrar a todas las personas responsables de la ejecución del proyecto en todas las iteraciones del mismo. De igual forma, conocer las habilidades y dificultades más relevantes de cada uno de los integrantes, para realizar una asignación acertada de las labores a ejecutar en cada iteración.

### Plan de Contingencia

Asesorías acerca de los problemas puntuales en el área de desarrollo con personas de vasta experiencia para que no se retrase el desarrollo del proyecto.

En caso de ser muy urgente la búsqueda de la solución, se debe contactar a una persona con mucha experiencia en proyectos del mismo tipo, para que pueda ayudar a solucionar los problemas que surjan.

## RP- 02: Dificultades para agendar las reuniones

Inconvenientes para las reuniones de revisión y certificación con los stakeholders.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

3

### Impacto (escala de 1 – 4)

3

### Estrategia de mitigación

Comprometer a usuarios y equipo de desarrollo del proyecto con mucha anterioridad y con los planes y agendas de reunión previamente establecidas. Además, proponer diversas metodologías de reunión, como pueden ser: virtuales, o presenciales, en las cuales se dejen tareas para presentar la solución en una próxima reunión.

### Plan de Contingencia

Hacer uso de todos los medios posibles para las reuniones y revisiones con el cliente,  como Internet, correos electrónicos, teléfonos, etc.

## RP- 03: Mala Planificación del Tiempo

Cuando se planifican los tiempos de una forma inadecuada, puede extenderse de forma injustificada la entrega de las funcionalidades que el cliente desea aplicar, esto además podría ocasionarle contratiempos al mismo.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

3

### Impacto (escala de 1 – 4)

3

### Estrategia de mitigación

Planear detalladamente las actividades que se pretende realizar, su alcance y los objetivos que se deben lograr por cada iteración. Hacer seguimiento periódico con las personas involucradas y responsables del proyecto. Revisar permanentemente las actividades ejecutadas versus las planeadas

### Plan de Contingencia

Revisar con el cliente objetivos más próximos a alcanzar.

## RP- 04: Recursos Insuficientes

Probabilidad de que en alguna etapa del proyecto no se cuente con los recursos económicos necesarios para cumplir con los objetivos planteados, lo que puede ocasionar demoras en el desempeño de las labores.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

2

### Impacto (escala de 1 – 4)

3

### Estrategia de mitigación

Identificar desde el inicio del proyecto los diferentes recursos físicos y económicos necesarios para el cumplimiento de las labores.

En caso de carecer de alguno de ellos, se debe gestionar con el grupo de trabajo su adquisición.

### Plan de Contingencia

Pedir apoyo económico al cliente.

## RP- 05: Desconocimiento de las herramientas

El desconocimiento parcial o total de las herramientas con las que se pretende realizar el desarrollo de software, puede ocasionar un desarrollo de mala calidad, defectuoso y demorado.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

2

### Impacto (escala de 1 – 4)

4

### Estrategia de mitigación

Realizar una revisión conjunta entre todo el equipo de desarrollo de las herramientas con las que se debe realizar el desarrollo, para verificar el nivel de dominio de las mismas.

### Plan de Contingencia

Curso de capacitación rápido para las personas con las falencias en conocimiento de la herramienta y contar con alguna persona que domine la herramienta para que le brinde soporte al desarrollo del proyecto en cuestión.

## RP- 06: Problemas entre los integrantes del equipo

### Puede ocurrir que las personas que integran el equipo del proyecto tengan algunas diferencias ocasionadas por el incumplimiento con las actividades asignadas, lo que ocasionaría un mal clima laboral.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

1

### Impacto (escala de 1 – 4)

3

### Estrategia de mitigación

Seguimiento constante de los compromisos adquiridos entre los integrantes del equipo.

### Plan de Contingencia

Efectuar reuniones para el seguimiento del proyecto, integrándolas con actividades amenas como desayunos o almuerzos de trabajo para que de una forma más dinámica y con una logística diferente, se haga el respectivo seguimiento a las responsabilidades individuales adquiridas.

## RP- 07: Cambios en las regulaciones

Podrían presentarse cambios en las leyes que regulan los servicios de salud (RIPS, Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud), lo que implica una redefinición de algunos módulos del sistema, ya que esta regulación rige el procesamiento y generación de los archivos planos correspondientes a los RIPS, según la Resolución 3374 del 27 de Diciembre del 2000, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

### Probabilidad de ocurrencia de riesgo (escala de 1 – 4)

3

### Impacto (escala de 1 – 4)

4

### Estrategia de mitigación

El desarrollo del módulo relacionado con el tema de RIPS será el último que se llevará a cabo en el proyecto.

Durante el desarrollo habrá continua verificación de la legislación aplicable.

### Plan de Contingencia

El desarrollo de este módulo se realiza con base en la Ley 3374 del 27 de Diciembre del 2000.

Si hay cambios, es necesario rediseñar el módulo con base en estos cambios y administrarlo con control de cambios.