## Slide 2: PROYECTO
Seguimiento del proyecto
{dd} de {Mes} de 2020
{área aliada}| Dirección de Informática

## Slide 3
Cronograma
2
Indicadores
1
Seguimiento Alcance
3
Seguimiento actividades
4
Acciones propuestas
6
Riesgos
5
Si quieren mostrar iconos/imágenes en su presentación pueden ir a https://www.flaticon.com/

## Slide 4: Indicadores
Chart: Histórico de cumplimiento de cronograma
| 43553 | 43560 | 43567 | 43581 | 43588 | 43595 | 43602
Cumplimiento | 1 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1
Chart: Histórico de cronograma
| 43553 | 43560 | 43567 | 43581 | 43588 | 43595 | 43602
% Esperado | 30.4 | 38.2 | 47 | 54.9 | 61.4 | 67.5 | 63.3
% Real | 31.5 | 35.8 | 43.4 | 49.8 | 56.1 | 61.5 | 63.7
% Planeado
% Ejecutado
Control
de cambios
$ Planeado
$ Ejecutado
0
60
40
$500
$100
ICT
ICA
0.9
1
OJOOO NO MODIFICAR
Recuerden ejecutar la macro para calcular el ICT
Fecha corte: 6 de marzo de 2020
Las gráficas salen de los informes de seguimiento que se han enviado . Para modificarla dar clic derecho y seleccionar la opción “modificar datos”

## Slide 5: Cronograma
Fecha corte: 6 de marzo de 2020
Escala de tiempo donde se vea claramente los atrasos o los adelantos de cada uno de los paquetes de trabajo, recuerden cambiar la fecha de corte
Escala de tiempo del proyecto, poner las colores fuertes con letra blanca para que se vea bien en cualquier pantalla

## Slide 6: Seguimiento Alcance
[Nombre del proyecto]
Paquete de trabajo 1
Paquete de trabajo 2
Paquete de trabajo 3
Paquete de trabajo 1.2
Paquete de trabajo 1.1
Paquete de trabajo 1.2.1
Paquete de trabajo 1.2.2
Paquete de trabajo 3.1
Paquete de trabajo 1.1.1
Paquete de trabajo 1.1.2
Paquete de trabajo 2.1
Paquete de trabajo 2.2
Paquete de trabajo 3.1.1
Paquete de trabajo 3.1.2
 | Formalmente finalizado |  | En él se está trabajando |  | No se le está trabajando
No mostrar lo relacionado con la gestión del proyecto
Fecha corte: 6 de marzo de 2020

## Slide 7: Seguimiento Actividades
PRÓXIMOS PENDIENTES
EN PROCESO
FINALIZADAS RECIENTES
Inicia Sep 24
ACTIVIDAD 1
[Responsable]
Fin Sep 24
ACTIVIDAD 1
[Responsable]
Fin Sep 24
ACTIVIDAD 1
[Responsable]

## Slide 8: Riesgos
Id | Categoría / Descripción | Probabilidad​ | Impacto | Estado

## Slide 9: Lecciones Aprendidas
 | Tipo ( + / - ) | Categoría | Descripción e Impacto | Recomendaciones | Estado
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |