## Slide 2: PROYECTO
Kick-off
{dd} de {Mes} de 2020
{área aliada}| Dirección de Informática
Si quieren mostrar iconos/imágenes en su presentación pueden ir a https://www.flaticon.com/

## Slide 3
Necesidad
2
Estrategia de implementación
3
Situación Actual
1
Objetivo General y Beneficios
4
Alcance, Exclusiones y Supuestos
5
Presupuesto
7
Equipo del proyecto e Interesados
8
Riesgos
9
Plan de comunicaciones
10
Cronograma
6
Usar este si aplica estrategia de implementación, y eliminar este cuadro y la tabla de contenidos que no aplique

## Slide 4
Necesidad
2
Situación Actual
1
Objetivo General y Beneficios
3
Alcance, Exclusiones y Supuestos
4
Presupuesto
6
Equipo del proyecto e Interesados
7
Riesgos
8
Plan de comunicaciones
9
Cronograma
5
Usar este si NO aplica estrategia de implementación, y eliminar este cuadro y la tabla de contenidos que no aplique

## Slide 5: Situación Actual

## Slide 6: Necesidad

## Slide 7: Estrategia de implementación
1 MACRO ENTREGABLE
3 MACRO ENTREGABLE
2 MACRO ENTREGABLE
PROYECTO
FASE 1
FASE 2

## Slide 8: Objetivos
OBJETIVO GENERAL
 | Objetivo Específico | Criterio de Éxito
1 |  | 
2 |  | 
3 |  | 
4 |  | 
Obligatorio los objetivos específicos y el criterio de éxito de los mismos, Esto ira en la presentación de cierre y ayudara a identificar si se lograron o no .

## Slide 9: Beneficios
Operativos
Nuevos servicios autónomos y descentralizados.
Generación de informes e indicadores, esenciales para la planeación y la toma de decisiones.
Institucionales
Prestar servicios de calidad para apoyar el Aprendizaje, Descubrimiento, Creación y cultura.
Financieros
Financieros
Optimización de recursos en la infraestructura tecnológica
Operativos
Reducir los tiempos en transacciones e identificación de material, permitiendo al personal de biblioteca dedicarse a actividades que agregan valor
Institucionales
Apoyar los procesos de acreditación institucional, registros calificados de los programas académicos y sistema de gestión de calidad.
Institucionales
Posicionar la biblioteca y por ende a la Universidad como un referente tecnológico a nivel local, regional y global
Financieros
Reducción y optimización de costos para el análisis de información bibliográfica
Operativos
Reducción significativa de los errores causados durante los procesos manuales
Si quieren mostrar iconos/imágenes en su presentación pueden ir a https://www.flaticon.com/

## Slide 10: Alcance
[Nombre del proyecto]
Paquete de trabajo 3.1.2
Paquete de trabajo 1
Paquete de trabajo 1.1
Paquete de trabajo 1.1.1
Paquete de trabajo 1.1.2
Paquete de trabajo 1.2
Paquete de trabajo 1.2.1
Paquete de trabajo 1.2.2
Paquete de trabajo 2
Paquete de trabajo 2.1
Paquete de trabajo 2.2
Paquete de trabajo 3
Paquete de trabajo 3.1
Paquete de trabajo 3.1.1
No mostrar lo relacionado con la gestión del proyecto
Máximo 3 niveles de paquetes de trabajo

## Slide 11: Exclusiones y Supuestos
Supuestos
Exclusiones
Se cuenta con la disponibilidad del equipo del proyecto.
Los procesos del área se encuentran actualizados y documentados.
Se cuenta con la aprobación del presupuesto para el 2020 el cual es de COP$ XXX
Proceso de contratación del proveedor seleccionado.
Implementación del producto. Se hará en la siguiente fase, posterior al RFP.
Cambios en los procesos actuales del área.
Cualquier tipo de inversión necesaria para el cumplimiento de los objetivos.

## Slide 12: Cronograma
Línea de tiempo del PWA, tener presente:
Colores fuertes, con letra blanca, mostrar hitos relevantes, la línea de tiempo debe mostrar los paquetes de trabajo de primer nivel o aquellos que hagan sentido, NO la gestión del proyecto.

## Slide 13: Presupuesto
Solo incluir esta diapositiva cuando ya se tiene un desglose de en que se va a invertir el presupuesto, cuando no se tiene ese detalle no mostrarlo

## Slide 14: Equipo del proyecto
Proyecto XXX
Líderes de proyecto ​EAFIT Nombres líder DINF Nombres líder área alieada​
Frente funcional​
Nombres y áreas de los lideres funcionales
Frente técnico​
Líder técnico​ Nombre
Arquitecto Soluciones​ Juan Fernando Acevedo​
Arquitecto Integraciones​ Diego Arrubla​
Infraestructura​ Nombres
Líder proyecto Proveedor Nombres
Equipo Proveedor

## Slide 15: Mapa Interesados
Patrocinadores
Dirección Informática
Ernesto José Gárnica
Director/Jefe área aliada
Nombres
Áreas involucradas
Infraestructura
Nombres
Soluciones de SW
Carolina Pabón
Servicios Diana Ramírez
Otras áreas
Área 1
Área 2
Área 3

## Slide 16: Riesgos
 | Categoría / Descripción | Probabilidad | Impacto
1 |  | Probable | Moderado
2 |  | Muy Probable | Alto
3 |  | No Probable | Alto
4 |  | No probable | Alto
5 |  | Probable | Alto
6 |  | No Probable | Alto
7 |  | No Probable | Moderado

## Slide 17: Plan de comunicaciones
Comunicación | Tipo | Periodicidad | Participantes
Informe de Seguimiento | Correo | Semanal | Equipo proyecto
Seguimiento con Patrocinadores | Reunión/ Correo a Patrocinadores con informe de seguimiento | Mensual | Ernesto José Garnica Director/Jefe área aliada Áreas involucradas (incluir a todos las personas del DINF como de otras áreas) Lider proyecto DINF Lider proyecto área aliada
Seguimiento de Lecciones aprendidas y riesgos con equipo | Actualización matriz riesgos y lecciones aprendidas. | Quincenal | Equipo proyecto