## Slide 1
 |  | ANEXO 10. ANÁLISIS DE INTERESADOS DEL PROYECTO. |  |  |  | Código: PC-ANX-10
 |  |  |  |  |  | Versión 1
Stakeholder (Interesados) | Rol dentro del proyecto | Involucramiento | Impacto | Poder / Influencia (A/M/B) | Interés (A/M/B) | Estrategia de gestión
Propietarios / Familia inversionista | Patrocinadores del proyecto | Financian el proyecto, aprueban decisiones estratégicas, definen el alcance y los plazos. | Su apoyo económico es vital para la continuidad; decisiones erróneas pueden afectar la sostenibilidad. | Alto | Alto | Gestionar de cerca
Director del proyecto | Gerente del proyecto | Coordina todas las fases, supervisa el cronograma, el presupuesto y la comunicación. | Alto impacto en la ejecución efectiva y cumplimiento de objetivos. | Alto | Alto | Gestionar de cerca
Arquitecto | Miembro del equipo del proyecto | Desarrolla planos, diseña tipologías y asesora en ajustes técnicos y estéticos. | Define la calidad visual y funcional del proyecto; errores afectan aprobación o ventas. | Medio | Alto | Mantener involucrado
Contratista general Ing. Residente Maestro de obra | Miembro del equipo del proyecto | Supervisa la ejecución técnica, gestiona personal y materiales. | Determina cumplimiento de tiempos y calidad constructiva. | Medio | Alto | Gestionar de cerca
Compradores potenciales / clientes | Interesados externos (clientes) | Participan mediante preventas, aportan retroalimentación y recomendaciones. | Su interés y confianza determinan la viabilidad comercial del proyecto. | Medio | Alto | Mantener informados y comprometidos

## Slide 2
 |  | ANEXO 10. ANÁLISIS DE INTERESADOS DEL PROYECTO. |  |  |  | Código: PC-ANX-10
 |  |  |  |  |  | Versión 1
Stakeholder (Interesados) | Rol dentro del proyecto | Involucramiento | Impacto | Poder / Influencia (A/M/B) | Interés (A/M/B) | Estrategia de gestión
Proveedores y subcontratistas | Interesados externos (proveedores) | Suministran materiales y servicios especializados según el cronograma. | Su cumplimiento incide en costos y tiempos del proyecto. | Medio | Medio | Mantener satisfechos
Municipio de Iles | Autoridad regulatoria | Otorga y supervisa licencias, controla normativas urbanísticas. | Su aprobación es requisito para avanzar; incumplimientos generan sanciones o retrasos. | Alto | Medio | Mantener satisfechos
Corponariño | Autoridad ambiental | Supervisa vertimientos, residuos y manejo ambiental. | Puede detener o condicionar actividades si no se cumplen requerimientos ambientales. | Alto | Medio | Mantener satisfechos
Empresas de servicios públicos | Interesado técnico | Evalúan y aprueban las conexiones de acueducto, energía y alcantarillado. | Su coordinación asegura la habitabilidad y operación del conjunto. | Medio | Bajo | Monitorear
Comunidad vecina y propietarios colindantes | Interesados secundarios | Observan el desarrollo, expresan inquietudes o apoyo. | Pueden influir en la aceptación social, percepción comunitaria y reputación del proyecto. | Bajo | Medio | Mostrar consideración

## Slide 3
Nota: El presente análisis de interesados corresponde a un ejercicio de referencia con fines académicos, elaborado para ilustrar la aplicación de la metodología PMI en la identificación, clasificación y gestión de los interesados del proyecto Portal del Capulí. Las valoraciones de poder, interés e impacto no constituyen compromisos reales ni reflejan relaciones contractuales definitivas del proyecto.