EVALUACIÓN DE PREFACTIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA EN MEDELLÍN Y ÁREA METROPOLITANA UTILIZANDO METODOLOGÍA ONUDI

PRE-FEASIBILITY EVALUATION OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF WOOD HOUSES IN MEDELLIN AND THE SURRUANDING METROPOLITAN AREA, USING ONUDI METHODOLOGY

Trabajo de grado para optar al título de magíster en Gerencia de Proyectos

LIBIA ROCÍO DÍAZ VALBUENA

Asesora

María Cecilia Henao Arango

UNIVERSIDAD EAFIT

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS

MEDELLÍN

2023

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	9

2.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	11

2.1 Descripción del problema real	11

3.	JUSTIFICACIÓN	14

4.	OBJETIVOS	19

4.1 OBJETIVO GENERAL	19

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19

5.	MARCO TEÓRICO	21

5.1 Definición de proyecto	21

5.2 Metodología de análisis de viabilidad	23

5.2.1 Estudio de entorno y análisis sectorial	24

5.2.2 Estudio de mercado	24

5.2.3 Estudio técnico	27

5.2.4 Estudio organizacional	28

5.2.5 Estudio legal	28

5.2.6 Estudio ambiental	29

5.2.7 Estudio financiero	29

5.2.8 Estudio de riesgos	31

6.	DISEÑO METODOLÓGICO	32

6.1 ENFOQUE CUALITATIVO	32

7.	Desarrollo del trabajo	35

8.	RESULTADOS	39

8.1 Estudio de entorno y análisis sectorial	39

8.2 Estudio de mercado	44

8.2.1 Producto/servicio	59

8.2.2 Precio	60

8.2.3 Plaza	60

8.2.4 Promoción	61

8.3 Estudio técnico	61

8.3.1 Localización	62

8.3.2 Tamaño	63

8.3.3 Dotación de la oficina	65

8.3.4 Proceso de operación	67

8.4 Estudio organizacional	68

8.4.1 Conformación	69

8.4.2 Organigrama	70

8.4.3 Roles y funciones	72

8.5 Estudio legal	74

8.5.1 Conformación de la SAS	75

8.5.2 Régimen de contratación	76

8.5.3 Normativa de construcción y urbanismo	76

8.5.4 Normativa ambiental	78

8.5.6 Beneficios financieros	78

8.6 Estudio ambiental	80

8.7 Estudio financiero	83

8.7.1 Indicadores financieros	85

8.7.2 Análisis de escenarios financieros	86

8.8 Estudio de riesgos	88

9.	CONCLUSIONES	95

10.	REFERENCIAS	97

11.	ANEXOS	101

LISTA DE TABLAS

Tabla 8.1 Clasificación del proyecto	39

Tabla 8.2 Análisis PESTEL del proyecto	41

Tabla 8.3 Empresas en el mercado del diseño y construcción de casas de madera	44

Tabla 8.4 Consolidado de respuestas de las entrevistas realizadas (parte 1)	46

Tabla 8.5 Consolidado de respuesta de las entrevistas realizadas  (parte 2)	50

Tabla 8.6 Resultado tipo de entrevistados	56

Tabla 8.7 Rango de edad de los entrevistados	56

Tabla 8.8 Educación o profesión actual del entrevistado	56

Tabla 8.9 Estado civil del entrevistado	57

Tabla 8.10 Familia del entrevistado	57

Tabla 8.11 Análisis de beneficios y ventajas de acuerdo a palabras clave	59

Tabla 8.12 Estimativo de trabajadores para la construcción de una casa campestre de madera de 100 m2	64

Tabla 8.13 Precios por hora de sala da reunión en coworking de Medellín y su área metropolitana	65

Tabla 8.14 Cuadro de costos de dotación de equipos de oficina	66

Tabla 8.15 Tabla de depreciación	66

Tabla 8.16  Roles y funciones del equipo de la empresa	72

Tabla 8.17 Valores calculados para los colaboradores de la empresa	74

Tabla 8.18 Beneficios financieros para construcción sostenible	79

Tabla 8.19 Impactos y medidas de manejo	80

Tabla 8.20 Indicadores del proyecto	85

Tabla 8.21 Indicadores financieros Escenario 1	87

Tabla 8.22 Indicadores financieros Escenario 2	87

Tabla 8.23 Indicadores financieros Escenario 3	88

Tabla 8.24 Calificación de riesgos	89

Tabla 8.25 Escala de calificación y probabilidad del riesgo	89

Tabla 8.26 Resultado de la evaluación del riesgo – Matriz de riesgo	90

Tabla 8.27 Mapa de riesgos del proyecto	93

Tabla 8.28  Priorización del riesgo	93

LISTA DE FIGURAS

Figura 5.1 Gestión de proyectos empresariales	22

Figura 5.2 Aspectos a evaluar para determinar la viabilidad de un proyecto empresarial	23

Figura 6.1 Fases del enfoque cualitativo	33

Figura 8.1 Ejemplo de búsqueda de palabras comunes para análisis de beneficios en el diseño y construcción de casas campestres de madera	58

Figura 8.2 Localización regional para la empresa de Diseño y Construcción de Casas de Madera	62

Figura 8.3 Diagrama de procesos de la empresa	68

Figura 8.4 Organigrama propuesto	71

Figura 8.5.  Flujo de caja del proyecto	84

Figura 8.6 Flujo de caja del Inversionista	85

RESUMEN

En Colombia, el sector de la construcción se destaca como uno de los más rentables y seguros para la inversión dentro del país. Además, es uno de los que más empleo genera, impulsa a otros sectores y presenta menor riesgo. La expansión de la industria ha aumentado la demanda de infraestructura, especialmente debido al crecimiento en las principales ciudades. Esto ha convertido a las áreas rurales en lugares propicios para establecer parcelaciones o conjuntos campestres, lo que ha llevado a la población de Medellín y su área metropolitana a mudarse, y ha hecho que la inversión en infraestructura tipo vivienda campestre sea cada vez más atractiva.

El estudio que se llevó a cabo buscó determinar la viabilidad de un proyecto centrado en el diseño y construcción de casas campestres de madera en la región oriental de Antioquia y el área metropolitana de Medellín.

Dentro del presente estudio se evaluó la viabilidad de la empresa mencionada, utilizando la metodología de la ONUDI. A través de los estudios propuestos (análisis sectorial, de mercado, técnico, legal, administrativo, financiero y de riesgos), se recopilaron datos con el objetivo de determinar si es apropiado invertir en este proyecto y llevarlo a cabo.

Palabras clave: prefactibilidad, diseño, construcción, sostenible, madera, casa campestre, metodología ONUDI.

ABSTRACT

In Colombia, the construction sector stands out as one of the most profitable and secure for investment within the country. Additionally, it is one of the sectors that generates the most employment, drives other sectors, and presents lower risk. The industry's expansion has increased the demand for infrastructure, especially due to the growth in major cities. This has turned rural areas into suitable places for establishing country estates or rural communities, leading the population of Medellin and its metropolitan area to move, and making investment in countryside housing infrastructure increasingly attractive.

The study conducted aimed to determine the feasibility of a project focused on the design and construction of wooden country houses in the eastern region of Antioquia and the metropolitan area of Medellin.

Within this study, the viability of the mentioned company was assessed using the UNIDO methodology. Through the proposed studies (sectoral, market, technical, legal, administrative, financial, and risk analyses), data was collected with the objective of determining whether it is appropriate to invest in this project and carry it out.

Keywords: prefeasibility, design, construction, sustainable, wood, country house, UNIDO methodology.

# INTRODUCCIÓN

La construcción es un sector económico de gran relevancia y crecimiento a nivel global, destacándose por su influencia en la generación de empleo, el comercio de materiales y la creación de infraestructura esencial para el progreso social. La vivienda desempeña un papel fundamental como base del patrimonio familiar y como centro de convivencia y desarrollo comunitario. Una vivienda de calidad, con seguridad jurídica en su propiedad, brinda a las familias la oportunidad de generar mayor prosperidad tanto para las generaciones presentes como las futuras.

Vivir en una casa campestre brinda una mayor sensación de tranquilidad para el estilo de vida de una familia, ya que los factores de ruido como el tráfico y el comercio disminuyen significativamente. Gracias a la abundancia de la naturaleza, las viviendas en áreas rurales proporcionan un ambiente propicio para el descanso óptimo. Además, las áreas que ofrecen entornos campestres, para la construcción de viviendas o proyectos que integran la naturaleza en su diseño, tienden a tener un mayor valor; en la actualidad, lugares como Llanogrande, Rionegro, Guarne, La Ceja, Carmen de Viboral, entre otros, son ejemplos de ello.

En este contexto, es importante utilizar materiales para la construcción de viviendas campestres, que estén en armonía con el medio ambiente; un material alternativo a la construcción tradicional es la madera. Este recurso renovable genera menos residuos y acelera los tiempos de construcción, al tiempo que permite una mayor eficiencia energética.

Para conjugar el crecimiento de la construcción de vivienda campestre, con objetivos sostenibles, y la necesidad de la población de Medellín de contar con espacios de tranquilidad, se presenta a continuación un estudio de prefactibilidad por medio de la aplicación de la metodología ONUDI, con el cual se pretende establecer si una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana, constituye un proyecto viable desde los análisis sectoriales, de entorno, de mercado, teniendo en cuenta variables técnicas, organizacionales, legales, involucrando los impactos ambientales asociados a la construcción con madera, así como análisis financieros y de riesgos.  Con los resultados del estudio de prefactibilidad, se podrá determinar si es posible establecer esta empresa en la ciudad de Medellín y que genere rentabilidad para los futuros involucrados en la misma.

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

## 2.1 Descripción del problema real

La industria de la construcción desempeña un papel fundamental en el desarrollo de una sociedad y un territorio, siendo un motor, instrumento y protagonista de dicho proceso. Los conceptos de construcción y desarrollo están estrechamente interconectados, y resulta imposible considerar el desarrollo sin tener en cuenta las contribuciones que la construcción realiza en diversos ámbitos. Esto se debe a que la industria de la construcción tiene una gran responsabilidad en la creación de infraestructuras y obras civiles que brindan servicios y bienestar a las personas. Además, su impacto social, económico y ambiental es fundamental para la cultura y evolución de la humanidad, pues impulsa las industrias relacionadas y activa la cadena de valor, a fin de obtener productos de calidad que se ajusten a las demandas del entorno.

Dicha relación está directamente implícita en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para el año 2030; particularmente, en su objetivo número 11: Ciudades y comunidades sostenibles: “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras y sostenibles”, dentro del cual se tiene como metas: “De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” (ODS, 2023).

Este objetivo y su respectiva meta representan un reto para las ciudades, puesto que alrededor de la construcción se presentan múltiples factores transformadores como son la influencia de la globalización y la incorporación de nuevas tecnologías en el mercado. Además, se enfrenta a procesos emergentes en la industria y a riesgos financieros significativos en un entorno macroeconómico volátil y rápido. Las circunstancias actuales, agravadas por los efectos de la pandemia, han impactado negativamente en todos los ámbitos, especialmente en el aspecto económico. La construcción, siendo una parte activa y afectada, ha tenido una participación destacada en este escenario.  Esta realidad no es ajena a la situación de la construcción en el Departamento de Antioquia; de acuerdo con datos de CAMACOL (2022), como resultado de la desaceleración económica global causada por los impactos de la pandemia de COVID-19, existen señales de una inminente recesión en el año 2023, debido al aumento en los precios de las materias primas y la significativa depreciación de las monedas locales (CAMACOL, 2022).  Sin embargo, pasado el primer semestre del año se ha presentado un panorama más optimista en el sector de la construcción de vivienda, el cual continúa superando la crisis en el corto y mediano plazo, a través de buenas prácticas empresariales en pro de la ciudad de Medellín y del medio ambiente (DANE, 2023).

Ahora bien, el desarrollo de la construcción de vivienda en Medellín se extiende a su área metropolitana (Valle de Aburrá) y el Oriente, áreas cuyo desarrollo se ha dado de manera progresiva en los últimos 15 años, particularmente para la construcción de viviendas campestres (Ortiz, 2022). Con la llegada del coronavirus y las restricciones asociadas a la pandemia, las familias buscaron refugio en sus fincas privadas buscando un espacio más ameno para sobrellevar el confinamiento.  Al mismo tiempo, quienes no contaban con este tipo de espacios “más libres y tranquilos” se dieron a la tarea de adquirir terrenos y dar inicio a proyectos de vivienda campestre, previendo que una segunda o tercera ola del virus podría aparecer.

Sin embargo, el diseño y construcción de viviendas campestres, en la mayoría de los casos, obedecen a estructuras y acabados de tipo tradicional, es decir, configuraciones en concreto, cuyos elementos estructurales corresponden a vigas y columnas y que no ofrecen ventajas desde el punto de vista ambiental, al consumir recursos no renovables; a su vez, presentan debilidades desde el punto de vista constructivo, puesto que son construcciones menos resistentes frente a un evento sísmico y, por lo general, presentan bajo aislamiento térmico.  Por otra parte, la construcción tradicional requiere materiales e insumos que han duplicado sus precios en los últimos dos años (Alzate, 2022) y los tiempos de ejecución de obra superan el año (Moreno, 2023).

A pesar de que las constructoras a nivel local (Moreno, 2023) han hecho un esfuerzo considerable al introducir elementos de diseño que permitan aligerar el impacto ambiental durante la construcción de viviendas campestres, tales como energía renovable, por medio de paneles solares, uso de materiales como bambú y madera, captación de aguas de lluvias, y vinculación de materiales naturales y del paisaje dentro del diseño (El Colombiano, 2020); el uso de concreto prevalece como material base estructural para la construcción de viviendas campestres.

La problemática que experimentan los futuros compradores de casas campestres en el oriente antioqueño radica en el alto costo final de su vivienda, asociado a los precios que con los que materiales tradicionales se ofrecen en el mercado, particularmente en los tres años posteriores a la pandemia mundial  Es decir, los materiales de construcción convencionales como ladrillos, cemento, acero, pueden resultar más caros en comparación con alternativas más modernas y eficientes como, por ejemplo, las construcciones en madera (Uribe Vélez, 2012) .  Asimismo, se ve involucrada la problemática ambiental, asociada a los impactos sobre el medio que genera la construcción tradicional, por el uso de recursos no renovables, la energía que implica transformarlos, y las emisiones a la atmósfera, sin dejar de lado el alto consumo de agua (Uribe Vélez, 2012).

# JUSTIFICACIÓN

El oriente antioqueño se perfila, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de Antioquia 2020 – 2023, hacia Ciudad Jardín para ordenar espacios urbanos cercados hoy por las construcciones. Su propuesta es una ciudad lineal de la industria entre Rionegro, Marinilla y Guarne, polígono en el que se desarrolle un espacio urbano denso, ambiental y con espacio público. Es importante mencionar que el Oriente es la subregión de Antioquia de mayor importancia económica, aportando el 10,4 % del PIB departamental. Durante los últimos 11 años el PIB aumentó 174 %, pasando de  COP 5,7 billones en 2009 a  COP 15,6 billones en 2020 (Ortiz, 2022). En este sentido, su desarrollo, crecimiento poblacional y aumento de oferta de vivienda, lo hacen una zona atractiva para la construcción de viviendas campestres.

La construcción tradicional de viviendas campestres en el oriente antioqueño puede presentar algunas desventajas en comparación con enfoques más modernos, eficientes y sostenibles. En primer lugar, los costos elevados de la construcción tradicional, dado los métodos y materiales utilizados principalmente, que implican el uso de insumos más costosos.  Por otra parte, los tiempos de construcción son prolongados, debido a que las técnicas utilizadas para la construcción tradicional requieren más tiempo y esfuerzo, lo que puede retrasar todo el proceso constructivo. Adicionalmente, este tipo de construcción, generalmente, implica un mayor impacto ambiental por el uso de recursos naturales no renovables como grava, arena, cemento, agua, acero, entre otros.  Dichos efectos medioambientales, derivados de la fabricación con cemento, se vinculan estrechamente con la cantidad de energía utilizada y las emisiones generadas durante las etapas de producción de este material, así como por la trituración de los agregados, sumado al transporte de los materiales al lugar del mezclado y el uso de las materias primas (Uribe Vélez, 2012).  Por tanto, los procesos de construcción tradicionales pueden generar una mayor cantidad de residuos y emisiones contaminantes.

Por otra parte, la construcción tradicional restringe las posibilidades de diseño y personalización de una vivienda campestre como consecuencia de la falta de flexibilidad en los materiales y técnicas utilizadas en la construcción. Además de eso, las viviendas construidas de manera tradicional a menudo presentan deficiencias en términos de eficiencia energética. La falta de aislamiento adecuado, sistemas de climatización eficientes y tecnologías energéticas modernas pueden llevar a un mayor consumo de energía y mayores costos de operación. Por último, las construcciones convencionales tienden a presentar conflictos con entornos naturales, alterando el paisaje natural, particularmente en las zonas del oriente antioqueño donde se llevan a cabo la mayoría de las construcciones de viviendas campestres, y tienden a parecer como un parche, fragmentando el hábitat natural, lo que puede interrumpir los corredores biológicos y la migración de especies, reduciendo así la biodiversidad y afectando los ecosistemas locales.

Vale la pena aclarar que las desventajas presentadas no son universales, y pueden variar según el contexto geográfico, las técnicas de construcción utilizadas y otros factores. No obstante, en general, la construcción convencional de viviendas campestres puede presentar limitaciones en términos de costos, tiempo, sostenibilidad y eficiencia en comparación con enfoques más modernos y orientados hacia la sostenibilidad.

Ahora bien, la construcción de casas de madera campestres ofrece ventajas frente a la de vivienda tradicional, particularmente en el oriente antioqueño, donde la construcción continúa creciendo a pasos agigantados (Ortiz, 2022).  Algunas de las ventajas se mencionan a continuación.

Las construcciones en madera son más sostenibles, ya que se trata de un material renovable, que proviene de árboles que pueden ser replantados y cultivados nuevamente. Además, su producción y procesamiento suelen requerir menos energía y generar menos emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con otros materiales de construcción convencionales (Linkevicius, Žemaitis, & Aleinikovas, 2023).  De igual manera, la construcción en madera puede tener un menor impacto ambiental en comparación con otros materiales, tales como el concreto o el acero. La extracción y el procesamiento de la madera generan menos contaminantes y residuos, lo que contribuye a la reducción de la huella ecológica (Linkeviˇcius et al. , 2023). Además, la madera es un excelente aislante natural; en este sentido, las viviendas construidas con madera son más eficientes energéticamente, ya que la madera tiene propiedades aislantes que ayudan a retener el calor en el invierno y a mantener el interior fresco en temporada de verano.  La madera también ayuda a reducir el ruido exterior proporcionando un ambiente tranquilo en zonas campestres (20Minutos, 2012).

La construcción de viviendas campestres en madera permite mayor flexibilidad en el diseño, puesto que la madera es un material versátil, se adapta a las preferencias estéticas y funcionales del propietario, puede ser modificada con facilidad y personalizada, creando espacios únicos y acogedores (Solminihac, 2011).  Asimismo, al comparar la madera con otros materiales de construcción, esta puede facilitar un proceso de construcción más rápido, debido a que las técnicas de construcción son generalmente más eficientes y requieren de menores tiempos de instalación (Corporación Chilena de la Madera, 2011).  En cuanto a la durabilidad, con los cuidados adecuados y tratamientos para protegerla de plagas y el deterioro, la madera puede ser una opción duradera para la construcción de viviendas campestres. Los avances en la preservación y tratamiento de la madera han mejorado su resistencia y longevidad (Ayanleye et al., 2022).

De igual manera, es importante destacar que el uso de madera en la construcción debe realizarse de manera responsable, considerando la procedencia y la certificación forestal, para asegurar prácticas sostenibles y promover la conservación de los recursos naturales (Corporación Chilena de la Madera, 2011).

Por otra parte, el presente proyecto de diseño y construcción de casas de madera se soporta en las ventajas arquitectónicas enmarcadas en los siete flujos de la arquitectura y el espacio vital, los cuales son conceptos del arquitecto y diseñador danés, Bjarke Ingels (Escoda, 2012). Estos flujos se refieren a las diferentes formas en que las personas interactúan con el entorno construido y cómo se puede diseñar el espacio para mejorar la calidad de vida. Los siete flujos son los siguientes (Escoda, 2012):

1.	Flujo de movimiento: se refiere a cómo las personas se mueven físicamente a través del espacio. Esto incluye la accesibilidad, la conectividad y la eficiencia de las rutas y los medios de transporte.

2.	Flujo de materia: se refiere a cómo los materiales y recursos fluyen dentro y fuera del espacio construido. Esto implica considerar la sostenibilidad, la gestión de residuos y la eficiencia energética.

3.	Flujo de energía: se refiere a cómo se suministra, distribuye y utiliza la energía en el entorno construido. Esto incluye la integración de fuentes renovables, la eficiencia energética y la reducción del consumo de energía.

4.	Flujo de información: se refiere a cómo se transmite y se accede a la información en el espacio construido. Esto implica considerar la conectividad digital, el acceso a internet, la comunicación y la tecnología.

5.	Flujo de agua: se refiere a cómo se maneja y se utiliza el agua en el espacio construido. Esto incluye la gestión de aguas pluviales, el abastecimiento de agua potable, la conservación y el tratamiento de aguas residuales.

6.	Flujo de aire: se refiere a cómo circula y se ventila el aire en el espacio construido. Esto implica considerar la calidad del aire interior, la ventilación natural y la filtración del aire.

7.	Flujo de vida: se refiere a cómo las actividades humanas y el uso del espacio se integran y se adaptan en el entorno construido. Esto incluye la creación de espacios funcionales, cómodos y saludables que promuevan el bienestar y la interacción social.

En resumen, estos siete flujos se utilizan como un marco de diseño para crear espacios arquitectónicos que sean eficientes, sostenibles y adecuados para las necesidades de las personas que los ocupan.  En este sentido, la construcción de viviendas campestres en madera se enmarca dentro de los flujos de materia, energía, aire, agua y vida, al integrar el uso de fuentes renovables, con sistemas de aislamiento naturales, la gestión y el consumo eficiente de energía, con espacios en armonía con el medio ambiente, lo que genera espacios funcionales y de bienestar.

# OBJETIVOS

## 4.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la prefactibilidad de una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana usando la metodología ONUDI.

## 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reconocer el ámbito más apropiado para el desarrollo de una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

- Definir dentro de qué características del mercado es factible una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

- Establecer los requerimientos técnicos particulares con los cuales se puede llevar a cabo una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

- Determinar los cargos, perfiles y gestión administrativa necesarios para desarrollar una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

- Identificar los requerimientos legales, jurídicos y tributarios necesarios para el establecimiento y operación de una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

- Determinar los aspectos ambientales que condicionan el establecimiento y operación de una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

- Definir los indicadores financieros que permitan dar viabilidad al establecimiento de una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana.

# MARCO TEÓRICO

## 5.1 Definición de proyecto

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que en forma gradual permite lograr un resultado único”  (Arboleda, 2013), es decir que tiene un punto de inicio y un punto final, así como una duración definida, ya sea en días, meses, o incluso años.  De igual manera tiene un entregable (“resultado único”), el cual debe ser ejecutado por etapas o fases (Arboleda, 2013).

Los proyectos pueden corresponder a varias tipologías: de preparación de informes, de investigación, de ampliación de infraestructura, de construcción, empresariales, entre otros. El foco del presente estudio es el proyecto empresarial (montar una empresa). En este sentido, se debe identificar la necesidad y, posteriormente, determinar qué tipo de bien o servicio satisface dicha necesidad, o se puede contar con una idea de servicio o bien y, por consiguiente, definir la necesidad que se adapte a la misma (Arboleda, 2013).

De acuerdo con Arboleda (2013), un proyecto empresarial contiene una serie de fases que van desde la necesidad del bien o servicio hasta su puesta en marcha o fase operacional.  Como se puede observar en la Figura 5.1, a partir de la idea de montar una empresa, se desprenden la fase de preinversión, la de inversión y la fase operativa.

Figura 5-1 Gestión de proyectos empresariales

Fuente: Arboleda (2013).

Una vez identificado el proyecto empresarial, se procede a elaborar un estudio de viabilidad o preinversión, con el cual se busca compilar, crear, y analizar sistemáticamente un conjunto de antecedentes económicos, sociales, ambientales, legales, técnicos, del mercado y financieros (ver Figura 5.2), que permitan establecer las ventajas y desventajas de asignar recursos a dicho proyecto empresarial (Sapag, 2014).

Figura 5-2 Aspectos a evaluar para determinar la viabilidad de un proyecto empresarial

Fuente: Sapag (2014).

## 5.2 Metodología de análisis de viabilidad

Debido a que el presente estudio se centra en evaluar la viabilidad de un proyecto empresarial, por medio del cual se podrá determinar la creación de una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana, se usará como base la metodología de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 1982).

De acuerdo a la ONUDI, la etapa de preinversión comprende una serie de estudios de viabilidad, cuya información permite formular flujos de caja proyectados, analizar la utilidad, y así determinar si un proyecto es económicamente acertado (ONUDI, 1982).  Dichos estudios se describen a continuación:

### 5.2.1 Estudio de entorno y análisis sectorial

Este estudio evalúa aspectos del macroentorno, entorno y ámbitos, sector, subsector y núcleo de un proyecto, con el fin de evaluar su cabida en el sector y lineamientos estratégicos.  En el macroentorno, entorno y ámbitos se establece el área de influencia del proyecto y todos los macrofactores que lo condicionan (Olarte, 2013).  En el sector y subsector se determina y evalúa su posible comportamiento en el mismo, por medio de tendencias, datos, fuentes y análisis de la situación del mismo frente a su sector, dentro del núcleo, se determina el CIIU, es decir, a lo que se dedica el proyecto en concreto (Olarte, 2013).

En esta etapa, es necesario examinar minuciosamente el contexto global del proyecto, considerando elementos como las características geográficas y sociales (tales como población, edad, género, nivel socioeconómico, estructura familiar, tasa de desempleo, cobertura de salud, etc.) (Franco y Montoya, 2012). Asimismo, se debe llevar a cabo un análisis del sector, que incluya la identificación de los actores clave en la cadena de valor, las asociaciones empresariales y los competidores relevantes, entre otros aspectos (Franco y Montoya, 2012).

En resumen, un estudio sectorial o de entorno es una herramienta de análisis que ayuda a comprender mejor el panorama en el que operan, para así tomar decisiones informadas y estratégicas que les permitan adaptarse y tener éxito en un entorno empresarial cambiante.  Una herramienta aplicable para elaborar el estudio es la matriz DOFA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), con la cual se evalúa la posición de la empresa en relación con el entorno (Olarte, 2020).

### 5.2.2 Estudio de mercado

El estudio de mercado permite estimar la “cuantía de los bienes y servicios” que se derivan de una unidad productiva o de servicios novedosos que una sociedad estaría presta a obtener por un valor establecido (Arboleda, 2013).  Dentro del contexto de la evaluación de proyectos, el estudio de mercado buscar probar que hay una cantidad idónea de individuos, compañías u otras sociedades económicas que, a partir de circunstancias particulares, presentan una demanda que permite llevar a cabo un proyecto (ya sean bienes o servicios) en un determinado espacio de tiempo (Arboleda, 2013).

Para desarrollar el estudio de mercado se deben tener en cuenta el producto o servicio, la demanda, la oferta, el precio, la comercialización y promoción, y el mercado de las materias primas (Olarte, 2013).

El producto corresponde al bien o servicio consecuencia de la cadena de producción (Arboleda, 2013).  Aunque en ciertos productos es posible obtener fácilmente la cuantificación de la oferta y la demanda a partir de fuentes de información secundarias, siempre es aconsejable realizar investigaciones en fuentes primarias (Baca, 2010). Estas fuentes proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otra fuente de datos (Baca, 2010).

La demanda describe el nivel de bienes o servicios que individuos, compañías, u otras sociedades económicas están dispuestos y pueden comprar con el objeto de satisfacer sus necesidades, de tal manera que se maximice su bienestar, beneficio y placer (Arboleda, 2013).  La cantidad demandada se relaciona con diferentes horizontes de precio y escenarios de venta, y se proyecta en un lapso temporal, diferenciando visiblemente la demanda deseada de la real (Sapag, 2014).

Con el análisis de la demanda, se pueden estimar las cantidades a las que pueden ser vendidas a ciertos niveles de precios, determinados por los gustos y preferencias de los consumidores, así como por su poder adquisitivo o capacidad de compra, siempre situándose desde la perspectiva del comprador (Olarte, 2020).  Para estimar la demanda de un bien o servicio se debe estimar de manera cualitativa o cuantitativa. Para el caso particular del presente estudio, se realizará de manera cualitativa por medio de encuestas.

La oferta es la cantidad de bienes y servicios que las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos (Arboleda, 2013).  Para analizar la oferta enfocada en la evaluación de proyectos, se debe contar con series estadísticas de producción e importación, contar con el inventario de los principales proveedores del bien o servicio y, a su vez, cuantificar la oferta total existente (Arboleda, 2013).  De igual manera se debe contemplar la competencia (otros proveedores) desde los siguientes aspectos: tipo de producción: artesanal/industrial, características del producto, volumen producido, capacidad instalada, estructura de costos y precios, participación en el mercado, sistemas de comercialización.

Seguidamente, se debe considerar el precio, el cual corresponde al valor expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en el mercado (Arboleda, 2013).  Permite determinar la estrategia comercial de un proyecto, así como definir su rentabilidad.  Para fijar el precio se debe desarrollar un menú de precios, que es un conjunto de métricas para acceder al precio y para su formulación se debe identificar los segmentos de clientes que se quiere atender, contar y conocer las ventajas competitivas y capacidades internas, conocer la competencia, establecer políticas y estructura de precios, utilizar los procesos del precio, conocer el ciclo de vida del bien o servicio, y analizar la mezcla del mercado (Olarte, 2020). Asimismo, se debe considerar la comercialización y promoción del bien o servicio dentro de las variables del estudio de mercados; la comercialización es en sí el movimiento del bien o servicio entre productores y usuarios (Arboleda, 2013).  Para lograr una estrategia de comercialización y promoción se debe considerar la fijación de precios, las medidas de promoción, la estructura de ventas de la empresa, los canales de distribución, manejo de comisiones y descuentos, y los costos asociados a la distribución (Arboleda, 2013).

Por último, para el estudio de mercado se debe conocer el mercado de las materias primas, es decir, determinar cuáles son, las especificaciones requeridas de las mismas, las normas y la legislación que aplican a las mismas (Olarte, 2020).

En resumen, utilizando la información estimada y recopilada sobre el producto, la demanda, la oferta, el precio y la comercialización, el objetivo será determinar el grado de aceptación que tendrá el producto o servicio, el canal a través del cual llegará al consumidor y las proyecciones de ingresos (Sapag, 2014).

### 5.2.3 Estudio técnico

El estudio técnico proporciona datos para calcular la cantidad de inversiones y el costo de las operaciones. Este estudio se compone de diversos aspectos, tales como el inventario de equipos, las infraestructuras necesarias, el personal requerido, los insumos necesarios, la escala del proyecto (capacidad real), la ubicación y el cronograma de actividades (Baca, 2010).  De manera específica, con el estudio técnico se establecen las necesidades relativas a los equipos que facilitarán la operación del proyecto, así como el costo de la inversión a realizarse (Sapag, 2014).  Asimismo, se deben inferir los montos asociados a mantenimiento, ajustes técnicos de equipos e inversiones necesarias para reemplazar maquinaria, así como modelos de almacenamiento de materias primas, insumos, condiciones de reaprovisionamiento y requerimientos de inventario (Olarte, 2020).

En resumen, el estudio técnico determina todo lo relacionado con la localización, producción y la prestación del servicio o bien; a su vez, durante esta etapa se desarrolla la ingeniería del proyecto, que involucra capacidad, procesos, obras físicas, equipos y tecnología (incluye licencias, software, patentes, big data, entre otros), programación y control y materias primas. Por último, como resultado del estudio, se obtiene la mejor forma de realizar el bien o servicio, se determinan tiempos de ejecución, se establecen costos y activos, en busca de maximizar utilidades y reducir costos (Olarte, 2020).

### 5.2.4 Estudio organizacional

En esta fase, se define la mano de obra necesaria para cumplir con el propósito del proyecto. De acuerdo al proyecto y estrategia específica, el estudio organizacional busca establecer la estructura organizativa más adecuada para satisfacer los requisitos de su posterior funcionamiento. Es esencial comprender esta estructura para determinar las necesidades de personal capacitado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos asociados a la mano de obra (Sapag, 2014).  De igual manera, se deben establecer los requerimientos administrativos, perfiles, cargos, salarios, funciones, beneficios, necesidades de capacitación y adiestramiento, matriz de comunicaciones y organigrama (Olarte, 2020).

Por otra parte, en esta fase se determinan con mayor claridad los interesados tanto internos como externos en el bien o servicio, estos últimos pueden incluir equipos de asesorías, apadrinamientos y, por supuesto, a los clientes (Olarte, 2020).  Finalmente, con base en los resultados del estudio, se debe reajustar los lineamientos estratégicos del proyecto a los del proceso (Olarte, 2020).

### 5.2.5 Estudio legal

En este estudio se desarrolla el marco regulatorio y aspectos legales que pueden implicar costos al proyecto, es decir, por medio del estudio legal se establece la estructura legal del proyecto, los requisitos y la evaluación de los costos impositivos. Para lograrlo, es necesario analizar las leyes, regulaciones, decretos, exenciones y beneficios vigentes durante el período del proyecto. Por último, se debe examinar minuciosamente el cálculo de los costos impositivos, laborales y legales, considerando los diversos códigos existentes en el entorno, como el Código de Comercio o el Código Tributario (Sapag, 2014).

### 5.2.6 Estudio ambiental

Este estudio busca determinar los impactos ambientales que el proyecto puede generar sobre el medio ambiente, si este se llevase a cabo.  Igualmente, permite determinar qué tipo de regulaciones ambientales y permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales (ruido, emisiones, vertimientos, concesiones, aprovechamiento forestal) son necesarios para desarrollar el bien o servicio ofrecido. El diligenciamiento de una matriz de identificación de impactos ambientales puede ser usada como herramienta para establecer los efectos del proyecto sobre el ambiente, y así proponer posibles medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación de los impactos ambientales debidamente identificados y que, a su vez, pueden implicar costos adicionales que deben ser tenidos en cuenta durante el análisis financiero y de viabilidad.

### 5.2.7 Estudio financiero

La etapa final para determinar la prefactibilidad del proyecto implica la elaboración de un estudio financiero. Este estudio organiza y sistematiza la información financiera recopilada en las etapas previas, crea tablas analíticas y recopila datos adicionales para evaluar el proyecto. Además, examina los antecedentes para determinar su rentabilidad (Sapag, 2014). La base del análisis financiero se fundamenta en los estudios previamente mencionados, siendo los criterios financieros el elemento central para evaluarlo. El propósito final es demostrar la viabilidad y rentabilidad del proyecto mediante la proyección de flujos de efectivo, considerando los indicadores financieros (Sapag, 2014). Además, facilita la evaluación de la rentabilidad del proyecto y el rendimiento de la inversión, lo cual resulta fundamental para determinar su viabilidad. En caso de tratarse de un proyecto orientado a obtener beneficios económicos, es crucial establecerlo a partir de los indicadores generados por este análisis (Behrens & Hawranek, 1994).

Con los flujos de caja, se establecen indicadores de rentabilidad, que permitan determinar si el dinero que se piensa invertir va a ser realmente provechoso y en qué medida.  Algunos de los indicadores que pueden ser estimados son la TIR (Tasa Interna de Retorno), la TVR (Tasa de Valor Real o TIR modificada), la TIO (Tasa de Inversionista) y el VPN (Valor Presente Neto). Dichos indicadores se expresan como porcentajes o valores absolutos, lo que facilita su entendimiento y análisis (Gómez y Diez, 2015).

Para determinar que el proyecto es viable financieramente y, a la par, establecer los riesgos asociados a su implementación, se deben explorar diferentes riesgos, los cuales se indagan desde la probabilidad de ocurrencia y el impacto que generaría en caso de presentarse (Baca, 2013). Riesgos como el de mercado, relacionado con que el producto, bien o servicio no satisfaga la demanda o haya dificultad para penetrar en el mercado (Baca, 2013). Otro riesgo hace referencia al flujo de caja y cálculos de los costos de inversión con respecto a la realidad que pueden aumentar los precios de lo ofrecido en el mercado y, por tanto, disminuir la rentabilidad (Baca, 2013).

El estudio de riesgos se desarrolla por medio de un análisis de sensibilidad que consiste en examinar la posibilidad de riesgo y la incertidumbre asociada a la materialización de los beneficios esperados del proyecto (Sapag, 2014). Asimismo, permite determinar “la variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de las variables para que el proyecto siga siendo rentable” (Sapag, 2014).

### 5.2.8 Estudio de riesgos

El análisis de riesgos implica la identificación de eventos potenciales, ya sean favorables o desfavorables, que podrían suceder durante la ejecución de un proyecto. Su objetivo principal es investigar y establecer un plan de acción para abordar estos eventos si ocurriesen, con la intención de reducir su impacto en la medida de lo posible. Con el fin de identificar y analizar los potenciales riesgos asociados al proyecto, se usará la matriz PESTEL desarrollada en el estudio de Entono. En esta matriz, se realiza una evaluación de los aspectos políticos, ecológicos, sociales, tecnológicos, económicos y legales que podrían influir en el desarrollo del proyecto en diferentes etapas.

# DISEÑO METODOLÓGICO

En esta sección, se explica el enfoque metodológico de la investigación. Para el caso particular del presente estudio de prefactibilidad se llevará a cabo un enfoque cualitativo, específicamente para el desarrollo y análisis del estudio de mercados del proyecto. Es decir, en caso de los estudios de entorno, técnico, organizacional, legal, ambiental y financiero se procederá con un enfoque cualitativo, con base en la información secundaria y datos recopilados para el desarrollo del estudio.

## 6.1 ENFOQUE CUALITATIVO

Con base en lo afirmado por Hernández Sampieri et al. (2014), el enfoque cualitativo “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.37), añade este autor que “en un estudio cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el planteamiento del problema” (p.37).  De igual manera, este enfoque se elige cuando se pretende analizar cómo las personas perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, centrándose en comprender sus perspectivas, interpretaciones y significados en mayor profundidad (Hernández Sampieri, 2014). Dado que en el presente estudio se realizará la observación de casos reales de propietarios de casas de madera,  puede afirmarse que este enfoque tiene más aplicabilidad que el enfoque cuantitativo (Sapag, 2014).

El enfoque cualitativo cuenta con 9 fases, estas inician con la búsqueda de bibliografía y termina cuando se elaboran los resultados de la investigación. En la Figura 6.1 se presentan las fases del enfoque cualitativo en detalle.

Figura 6-1 Fases del enfoque cualitativo

Fuente: Hernández Sampieri et. al. (2014).

Se determina el uso de entrevista semiestructurada, donde se cuenta con una guía de preguntas sobre el tema a investigar, y el investigador tiene la opción de adicionar preguntas para aclarar conceptos o recopilar información más específica (Hernández Sampieri et. al., 2014).

En un muestreo cualitativo, la muestra no es probabilística, es decir, se puede extraer durante la inmersión en el ambiente o contexto de acuerdo con la naturaleza y capacidad de entendimiento del fenómeno a estudiar, la capacidad de recolección y análisis, y puede tener lugar a ajustes durante investigación.

La entrevista se describe como un encuentro en el cual una persona (el entrevistador) se comunica e intercambia información con una (el entrevistado) o varias personas (entrevistados). En el caso de múltiples entrevistados, esto puede incluir una pareja, una familia o un equipo de trabajo pequeño, por ejemplo, un equipo de manufactura. Durante la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se establece una comunicación que permite la construcción conjunta de significados sobre un tema específico (Hernández Sampieri et. al., 2014).

Para llevar a cabo las entrevistas se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- Inmersión en el contexto, ambiente o campo

- Contar con un formato de observaciones

- Preparar las preguntas de las entrevistas y desarrollar el instrumento

Hacer un listado de documentos e información preliminar útil para el desarrollo del estudio (Hernández Sampieri et. al., 2014).  El tipo de muestra incluye voluntarios, expertos, de casos tipo o por cuotas (Hernández Sampieri et. al., 2014).  Posteriormente, se recolectan los datos, se analizan e interpretan, y se reportan los resultados.

# Desarrollo del trabajo

Para llevar a cabo el estudio de entorno y del sector, se realizó la búsqueda y descarga de información secundaria de Camacol, DANE y la Alcaldía de Medellín; de igual manera se consultaron datos del Banco de la República.  En el caso del estudio de mercados se llevaron a cabo un total de 10 encuestas semiestructuradas a dueños y futuros dueños de casas de madera.  Debido a que el presente estudio de mercado se desarrolló desde la perspectiva cualitativa, se escogió un grupo de voluntarios, es decir, un grupo social de propietarios de casas de madera, con los cuales se obtuvo información profunda, de alta calidad y sustancial sobre la necesidad de una casa campestre sostenible y a un precio competitivo.  A continuación, se presenta el formato de la entrevista que se utilizó para realizar la recolección de los datos e información base para el estudio de mercado.

Figura 7-1 Formato de entrevista semiestructurada

Fuente. Elaboración propia

La entrevista del estudio de mercado fue llevada a cabo entre el 30 de junio y el 8 de julio de 2023.  Se entrevistó a cuatro (4) propietarios de casas de madera y doce (13) futuros o potenciales propietarios de casas de madera, para un total de diecisiete (17) entrevistados.  En el Anexo 7. Resumen de resultados, se presentan los resultados totales de las respuestas a las preguntas que fueron suministradas por los entrevistados.

Para el restante de estudios se trabajó con triangulación bibliográfica, mediante el contraste de diferentes fuentes bibliográficas y con fundamentación en la metodología ONUDI.

# RESULTADOS

En el presente apartado se pueden observar los resultados obtenidos de los estudios realizados bajo la metodología ONUDI.  Estos resultados son decisivos y contienen los soportes necesarios para evaluar la prefactibilidad de establecer una empresa de diseño y construcción de casas de madera en Medellín y su área metropolitana y que, a su vez, corresponden al contexto de esta tesis de grado.

## 8.1 Estudio de entorno y análisis sectorial

Dado que la construcción pertenece al sector secundario económico del país (Banco de la República, 2006), el presente proyecto hace parte de dicho sector porque en su quehacer se transforma la materia prima en un bien particular, en este caso, viviendas campestres de madera.   En cuanto a su clasificación por ejecutor, el área de influencia y tamaño,  se puede observar que el proyecto es privado, su área de influencia es local y su tamaño es pequeña empresa (Ley 590 del 2000), como se observa en la Tabla 8.1.

Tabla 8.1 Clasificación del proyecto

| Ejecutor | Privado | Busca obtener beneficios monetarios |
| --- | --- | --- |
| Área de influencia | Local | Se emplaza en el área metropolitana de Medellín y el Oriente antioqueño. |
| Tamaño | Pequeño | Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores |
| Fuente: elaboración propia |  |  |

Ahora bien, según la Resolución 139 de noviembre 21 del 2012, emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia, se adopta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su revisión 4 adaptada para el país. De acuerdo con esta clasificación y tomando en consideración la actividad económica a la que pertenece, el proyecto objeto de estudio se categoriza así:

- Categoría F: Incluye las tareas generales y específicas relacionadas con la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. Esto abarca la realización de nuevas construcciones, reparaciones, ampliaciones y reformas, así como la construcción de edificios y estructuras prefabricadas en el lugar y la construcción de obras temporales.

- División 41, la cual engloba la construcción de edificios.

- Grupo 4111 construcción de edificios residenciales. En esta categoría está inmersa la construcción completa de vivienda residencial.

En resumen, el código completo del proyecto en evaluación corresponde al CIUU 4111. Por otra parte, se llevó a cabo el análisis PESTEL para el proyecto.  El resultado de dicho análisis se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 8.2 Análisis PESTEL del proyecto

| ANÁLISIS PESTEL |  |
| --- | --- |
| POLÍTICO | El escenario político experimentó cambios debido al nuevo gobierno, especialmente en la ideología política del presidente actual, Gustavo Petro, en el período 2022-2026. En lo que respecta a la construcción y venta de viviendas, este sector ha experimentado un declive notable. El apogeo de ventas se alcanzó en enero de 2022 con 19,593 unidades comercializadas, según datos proporcionados por la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol. Sin embargo, este declive se ha acentuado desde la llegada del gobierno de Gustavo Petro en agosto de 2022. Un mes después, las cifras de ventas de viviendas descendieron por debajo del promedio de los últimos tres años, es decir, 12,900 unidades comercializadas. Esta tendencia se ha mantenido durante el año 2023, con una disminución mensual anual de más del 50 % en las ventas. En el último mes registrado, junio de 2023, se vendieron 7,678 unidades habitacionales, en comparación con las 20,267 unidades vendidas en el mismo período de 2022, lo que representa una reducción del 62.1 %. Este descenso ha afectado especialmente el mercado de las casas campestres de madera personalizadas, que es el enfoque del estudio de prefactibilidad actual. |
| ECONÓMICO | La incertidumbre generada por el nuevo gobierno nacional que, a pesar de llevar un año en mandato, según el análisis de expertos, este periodo ha sido lo suficientemente largo como para tranquilizar a los mercados, los cuales anteriormente se mostraban inquietos ante la perspectiva de un líder progresista latinoamericano. Gustavo Petro ingresó con propuestas que parecían desafiantes para una economía que había mantenido un crecimiento modesto, estabilidad y aversión a los experimentos. Tras 365 días, la impresión general entre los expertos es de moderación. Sin embargo, parte del establecimiento económico y empresarial aún mira con recelo el rumbo de las políticas económicas. Tras los estragos causados a nivel mundial por la pandemia, la dependencia del dólar y de las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como de las agencias de calificación de riesgo, se ha convertido en una preocupación central para los colombianos. Está claro que los problemas no se limitan únicamente a los movimientos macroeconómicos de Petro o del Banco Central, y en cada decisión o propuesta de reforma de tendencia izquierdista surge nuevamente la preocupación por la fuga de capitales y otros desafíos relacionados con la moneda. Este panorama no resulta alentador para la venta de vivienda, particularmente, porque con el aumento del dólar puede repercutir en abstinencia en la compra de vivienda, un aumento en los insumos (madera importada, tornillería) que implicarían el aumento del costo por metro cuadrado de la vivienda. En segunda instancia que la personas se abstengan de llevar a cabo sus proyectos de vivienda campestre en espera de un panorama económico más alentador. Por otro lado, se encuentran las elevadas tasas de interés en los préstamos, establecidas por el Banco de la República de Colombia como una medida para controlar la inflación. Estas tasas actúan como un factor que limita a posibles compradores de viviendas campestres. En lugar de incentivar a las personas a adquirir deudas y contribuir a un estado económico de prosperidad, lo que permitiría a los bancos recuperar sus inversiones, el efecto actual es contrario: las altas tasas de interés desaniman a las personas a buscar créditos y, como resultado, dificultan el acceso a la compra de sus propias viviendas campestres. Esto, en sí mismo, causa una reducción en el grupo de personas interesadas en este tipo de vivienda, lo cual es relevante para el estudio de prefactibilidad en cuestión. |
| SOCIAL | Uno de los factores que afecta la compra de vivienda en el país es un cambio que se está observando a lo largo del tiempo, se trata de la disminución en la tasa de natalidad entre las generaciones, lo cual está afectando la demanda de viviendas en el país. En el año 2022, según datos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de natalidad se redujo a 11 nacimientos por cada 1.000 habitantes, marcando el punto más bajo en cinco años. Este patrón está teniendo un impacto significativo en la adquisición de viviendas, especialmente en el sector inmobiliario y en el tamaño de las propiedades. Cada vez más, las familias son más pequeñas y buscan opciones de vivienda que se adapten a sus necesidades. Como resultado, el tamaño de las propiedades inmobiliarias ha disminuido en, al menos, un 42 % en la última década, como respuesta a los cambios en las condiciones económicas de los compradores y su requerimiento de espacio. Por otra parte, los patrones de vivienda varían entre las generaciones, es así como los jóvenes entre 18 y 24 años que compran vivienda representan un 16,58 %; mientras que la población entre los 25 y 44 años representa el 52,25 % de los compradores a nivel nacional, según estudios elaborados por vivendo.com. El panorama expuesto previamente implica que la venta de vivienda campestre se debe dirigir a personas con un capital de trabajo establecido, en edades superiores a los 25 años, pero inferiores a 44 años; lo que indica que este podría ser el foco de mercado para el presente estudio de prefactibilidad. |
| TECNOLÓGICO | Durante décadas, la eficiencia del sector de construcción e infraestructura en el país permaneció estancada debido a la resistencia al cambio, según señaló Sandra Forero, quien preside la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). No obstante, en los últimos años, el sector ha comenzado a experimentar una serie de transformaciones fundamentadas en innovaciones tecnológicas. Estas innovaciones son esenciales para agilizar procesos, disminuir variables de costos y tiempo, y elevar la productividad. Esta evolución implica la utilización de herramientas como el análisis de grandes volúmenes de datos (big data), la inteligencia artificial (IA), la impresión en tres dimensiones (3D), la prefabricación avanzada y la implementación del enfoque BIM (Building Information Modeling), conocido como Modelado de Información de Construcción. Esta tecnología posibilita la ejecución de proyectos de construcción desde una perspectiva integral, imitando el proceso real que engloba a arquitectos, ingenieros, paisajistas, diseñadores, constructoras e inversores. Desde el punto de vista tecnológico se evidencia una ventaja importante, ya que las herramientas mencionadas permiten atraer generaciones más jóvenes a la compra de vivienda, puesto que estas generaciones son atraídas por los avances en herramientas digitales, de igual manera, representa un campo a explorar de manera más profunda para la presentación de las casas de madera en etapa de diseño, de modelos de construcción, buscando mayor eficiencia en costos y tiempo. |
| AMBIENTAL | El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC) resalta como una de las iniciativas de gestión forestal más destacadas en América Latina. Tras doce años de existencia, se somete a una renovación con el objetivo de seguir adelante en la promoción del mercado legal y sostenible de madera en el país, hasta el año 2030. En esta segunda etapa, este acuerdo voluntario, en el que participan el Gobierno nacional, las autoridades ambientales, los gremios, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, tiene como propósito reforzar el comercio legal de madera mediante diversas acciones. Estas incluyen el impulso de una demanda informada de los productos, así como la formulación de estrategias e instrumentos que fomenten el uso sostenible de los bosques y consoliden la gobernanza forestal tanto a nivel local como nacional. Por otra parte, la Constitución Política de 1991 estableció una serie de responsabilidades a cargo del Estado, resalta el artículo 79 en el ámbito ambiental. Dicho artículo plantea la obligación estatal de salvaguardar la diversidad y la integridad del entorno, preservar las zonas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para alcanzar estos objetivos. Además, en el artículo 80 de la Constitución se dispone que el Estado debe planificar la gestión y uso de los recursos naturales para asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o reposición, lo que hace implícito el uso responsable del recurso renovable madera, y que va de la mano con el pacto intersectorial firmado en el país. De igual manera, dentro de los deberes normativos ambientales se encuentra establecida, de manera conjunta entre el Estado y los particulares, la responsabilidad de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Asimismo, la normativa ambiental actual en Colombia impone obligaciones exclusivas a las personas, tales como proteger los recursos naturales del país y garantizar la preservación de un entorno saludable. Esto nos invita a ser responsables con los recursos naturales que se usen para la construcción de casas campestres, en busca de la preservación y buen uso de los mismos. Asimismo, el segundo párrafo del artículo 58 de la Constitución Política determina que la propiedad tiene una función social que conlleva compromisos, incluida una función ecológica inherente. Este concepto también es reflejado en el artículo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015: "el cual expresa que cuando se trate de áreas protegidas públicas, su reserva, delimitación, alinderación, declaración y manejo implican una limitación al atributo del uso de los predios de propiedad pública o privada sobre los cuales recae; para lo cual esa afectación, conlleva la imposición de ciertas restricciones o limitaciones". Con este panorama, se plantea el uso de madera renovable para la conformación de una empresa de diseño y construcción de casas de madera, de tal manera que la compañía vaya en línea con la normatividad ambiental, lo cual puede ser usado como una fortaleza a la hora de ofrecer a los clientes potenciales, sus diseños y procesos constructivos. Por otra parte, se debe deben analizar, desde las restricciones ambientales, los lotes propuestos para la construcción de los proyectos de casas campestres, con el fin de ir siempre en concordancia con la normatividad ambiental vigente. |
| LEGAL | Es esencial seguir las regulaciones actuales de ingeniería y construcción, como la NSR10 (2010), RAS 2017, RETIE, ley 1209 y decreto 0554 del 2015, que incluyen normas de seguridad y criterios estructurales para piscinas, y requisitos para la accesibilidad de personas con discapacidad. Además, el proyecto debe adherirse a la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, que gobierna la edificación en Colombia, y, por lo tanto, el sistema principal de la estructura es la construcción de muros de carga. También se deben considerar las leyes y reglamentos específicos a nivel regional y municipal que se aplican a acciones y procesos urbanísticos, subdivisiones, construcciones, reconocimiento de edificaciones y otros procedimientos dentro del municipio, junto con otras disposiciones. Por otro lado, se debe tener en cuenta las restricciones establecidas en relación con la construcción de viviendas campestres, según los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que son instrumentos normativos y técnicos para la planificación y gestión territorial. Estos planes guían el desarrollo a corto, mediano y largo plazo, regulando el uso, ocupación y transformación del espacio urbano y rural. También se deben considerar las medidas relacionadas con la prevención de amenazas y riesgos naturales para áreas habitadas. |

Fuente: elaboración propia.

## 8.2 Estudio de mercado

Para llevar a cabo la conformación de una empresa de diseño y construcción de casas campestres de madera en el Oriente antioqueño, es importante conocer la demanda, el precio por metro cuadrado ofrecido en el mercado y el tipo de producto más comúnmente ofertado.   De acuerdo con la investigación realizada, existen en la actualidad empresas que se dedican al diseño y construcción de casas de madera, en la Tabla 8.3 se presenta un resumen de las empresas que se identificaron.

Tabla 8.3 Empresas en el mercado del diseño y construcción de casas de madera

| ID | NOMBRE DE LA EMPRESA | LOCALIZACIÓN | OFRECE | DISEÑA (Sí o No) | AÑOS DE EXPERIENCIA | METRO CUADRADO APROX. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HAUSEN MADERAS | Bogotá | Diseño y construcción de casas de madera | SÍ | 10 años | $ 2.750.000 |
| 2 | DINAMICASAS | Medellín | Casas de madera prefabricadas | No | 14 años | $ 789.000 |
| 3 | Woodmade | Bogotá | Casa de madera | Sí | 43 años | $ 2.200.000 - $ 2.700.000 |
| 4 | Taller de Ensamble | Bogotá | Casa de madera | Sí | 40 años |  |
| 5 | Inmunizadora Serye | Medellín | Empresa especializada en el proceso industrial de maderas para el sector eléctrico, el agropecuario y la industria de la construcción | Sí | 30 años | $ 2.100.000 - $ 2.900.000 |
| 6 | Inmunicol | Marinilla | Proyectamos, diseñamos y construimos sus ideas | Sí | 33 años | $ 1.400.000 |
| 7 | Inmocente | Rionegro | Procesamiento industrial e inmunización de maderas cultivadas y la construcción de obras civiles en este material | Sí | 28 años | $ 1.950.000 - $ 2.800.000 |
| 8 | Grupo Núcleos de Madera | Medellín | Producción de maderas para uso industrial | Sí | 45 años | $ 2.900.000 |

Fuente: elaboración propia con información investigada de cada compañía vía WhatsApp y correo electrónico.

De otra parte, se realizaron entrevistas a actuales dueños de casas de madera y potenciales clientes.  Los resultados consolidados de las entrevistas realizadas a 17 personas se presentan en la

Tabla 8.4 y

Tabla 8.5.

Tabla 8.4 Consolidado de respuestas de las entrevistas realizadas (parte 1)

| ID | Fecha de elaboración | Ocupación | ¿En qué rango de edad está ubicado? | Estado Civil | ¿Tiene hij@s? | Si la respuesta anterior es sí, por favor, indique cuántos | ¿Qué fue lo que inicialmente los atrajo hacia la idea de construir una casa de madera en lugar de una casa tradicional de concreto? | ¿Cuáles fueron las principales razones o beneficios que consideraron al elegir una casa de madera con diseño personalizado? | ¿Qué aspectos específicos del diseño personalizado de la casa de madera fueron más importantes para ustedes? ¿Por qué? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/29/2023 | Ingeniera civil | 25-34 | Soltera | No | 0 | La calidez, el diseño. | Exclusividad y diseño | El techo y paredes, el techo me parece la parte más importante, que genere amplitud. |
| 2 | 6/29/2023 | Pensionada | Más de 55 | Casad@ | Sí | 1 | Por los costos | Se construye en menos tiempo. En la construcción hay menos desechos de materiales. Conserva la armonía con la naturaleza. | La calidad de la madera. La seguridad de los anclajes. Los espacios internos como sala y cocina y comedor con ventanales aprovechando la iluminación natural y la visual hacia los jardines y paisaje. Estos espacios merecen importancia en el entorno familiar. Son los espacios de compartir, conversar, jugar. |
| 3 | 6/29/2023 | Ingeniera industrial | 35-44 | Soltera | No | 0 | Sostenibilidad, ambiente natural, estética | Preferencia, adaptabilidad a mis necesidades y gustos específicos, este es un valor agregado respecto a otras. | Adaptación de espacios a la medida, único, permite que me sienta identificada y a gusto. |
| 4 | 6/30/2023 | Psicóloga | 25-34 | Unión libre | Sí | 2 | Se tiene una percepción más hogareña, rústica y de acogimiento y valor de hogar. | Un diseño que se adapte a mis necesidades y gustos personales. Estar en un lugar tranquilo rodeado de naturaleza. | La comodidad, que sea agradable a la vista y se optimicen los espacios |
| 5 | 6/30/2023 | Financiera | 35-44 | Casad@ | No | No tengo | Diseño | Diseño | Comodidades |
| 6 | 7/1/2023 | Ingeniero | 45-55 | Casad@ | Sí | 1 | Costo, estética, tiempo | Cercanía con las necesidades Atención personalizada Confianza | Conocer la vivienda actual y redefinir las necesidades de la nueva vivienda luego de esa visita. |
| 7 | 7/1/2023 | Facilitadora holística | 45-55 | Casad@ | Sí | 2 | La originalidad, la madera inspira acogimiento y la rapidez en la construcción. | Hechas a mis necesidades como presupuesto, sello personal y agilidad. | Cocina porque debe ser muy funcional y agradable para el tema social, baños amplios, iluminados y ventilados. |
| 8 | 7/2/2023 | Administa dor | 45-55 | Unión libre | No | 0 | Belleza, precisión en costos y velocidad de construcción | Belleza, costo y precisión en presupuesto | El diseño personalizado es lo más importante. No habría hecho nada si no fuera personalizado . |
| 9 | 8/1/2023 | Negociadora internacional | 35-44 | Unión libre | No | 0 | Por ser más sustentables y brindar un mayor aislamiento de las altas temperaturas | Poder contar con una casa hecha a la medida y de acuerdo a mis necesidades | La iluminación natural y contar con espacios abiertos es la razón más importante de un diseño personalizado. |
| 10 | 8/1/2023 | Empresaria | 35-44 | Casad@ | Sí | 3 | El confort y la calidez | La rapidez en la construcción | La zona social, porque es el espacio donde más tiempo compartimos en familia. |
| 11 | 8/1/2023 | Académica | 35-44 | Casad@ | Sí | 1 | El tema de sustentabilidad, diseño y un menor costo por m2 | Rapidez de construcción, cubrir necesidades específicas | Cubrir las necesidades prioritarias de espacios de mi familia y rapidez en construcción |
| 12 | 8/1/2023 | Emprendedora | 35-44 | Casad@ | Sí | 1 | Sentirme en contacto más con la naturaleza, es diferente, acogedor | Tiene un sello personal, se adapta más a mis necesidades | El área social porque es donde pasamos más tiempo |
| 13 | 8/1/2023 | Comunicadora organizacional | 45-55 | Casad@ | Sí | 2 | Construcción limpia y liviana, tiempos de ejecución y menor impacto ecológico | Se ajusta a los gustos y necesidades | Espacios amplios, temperatura y tratamiento de inmunizado |
| 14 | 8/1/2023 | Tripulante de cabina de pasajeros | 35-44 | Casad@ | Sí | 2 | La facilidad y que es un recurso renovable | El estilo y la facilidad para su ensamblado | La distribución de cada uno de los cuartos de los niños y de la zona social |
| 15 | 8/1/2023 | Psicóloga | 35-44 | Casad@ | Sí | 1 | El sueño de tener una cabaña en un bosque, pequeña y acogedora | La rapidez en la construcción y el estilo | Seguridad, comodidad y diseño |
| 16 | 8/2/2023 | Empleada | 35-44 | Unión libre | Sí | 1 | Por diseño | Temperatura | Armonía con el paisaje |
| 17 | 8/5/2023 | Administración de negocios | 25-34 | Solter@ | No | 0 | Diseño | Costo y versatilidad en diseños | Los acabados, porque es lo que resalta el tipo de estructura de la casa |

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8.5 Consolidado de respuesta de las entrevistas realizadas  (parte 2)

| ID | Fecha de elaboración | ¿Hubo alguna consideración estética o de estilo arquitectónico que influyera en su decisión de optar por una casa de madera personalizada en lugar de una construcción de concreto? | ¿Cuáles son las ventajas o características únicas que ve en una casa de madera personalizada en comparación con una construcción de concreto? | ¿Consideraron aspectos relacionados con la sostenibilidad o el impacto ambiental al elegir una casa de madera personalizada? ¿Cuáles fueron? | ¿Qué desafíos o preocupaciones tuvieron en cuenta al seleccionar una casa de madera personalizada? ¿Cómo los abordaron? | ¿Qué tipo de flexibilidad o adaptabilidad ofrece una casa de madera personalizada en comparación con una construcción de concreto? ¿Esto influyó en su elección? | ¿Qué factores económicos o financieros influyeron en su decisión de construir una casa de madera personalizada en lugar de una construcción de concreto? | ¿Recomendarían a otros propietarios optar por una casa de madera personalizada en lugar de una construcción de concreto? ¿Por qué? | Cómo calificarías la siguiente casa de madera? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6/29/2023 | Sí, además por el confort energético absorbe y libera la humedad. | Todas las anteriores; | Menos gasto energético, menos gasto en materia prima, biodegradable | Los precios de la madera son elevados, sensibilidad a la humedad, mantenimiento | Tiempo de construcción corto, se pueden añadir elementos luego de tener un diseño | Los gastos energéticos, ya que mantiene un clima fresco en verano y guarda calor en invierno y menos gasto en materia prima | Sí, tienen mejores diseños, comodidad, calidez, armonía | 5 |
| 2 | 6/29/2023 | Por la estética y su construcción personalizada | Todas las anteriores; | La madera es un recurso amigable con su entorno. Se utiliza menos recursos hídricos. Los desechos materiales hacen menos impacto al medio ambiente. | Inicialmente se piensa en la ubicación, el terreno y su diseño; la seguridad en la instalación de los servicios en cuanto a sus conexiones de agua, luz y gas. Porque lo que hemos visto muy convencional son las construcciones en concreto. Y surgen todas las preguntas. Sobre los planos del diseño se miran, se ajustan, se corrige todas las inquietudes que el constructor asume y realiza la construcción. | Una casa de madera personalizada ofrece detalles visuales a la textura de la madera por dentro y por fuera, por su diseño más acogedor, permite una decoración fluida de detalles que se ajustan a una casa de madera. | Por costos es la mejor elección la construcción de una casa en madera. | Sí. Haría la recomendación. Por valores de costos. La construcción es más rápida. Su construcción reúne todo los requisitos de orden legal. La variedad de diseños y la calidad de las maderas. Una casa de madera es muy funcional, acogedora. | 5 |
| 3 | 6/29/2023 | Estética | Todas las anteriores; | No | Precio, durabilidad, resistencia. Con explicación de los fabricantes | Adaptabilidad a ambientes y espacios más iluminados y cálidos acordes amis gustos. Sí | Costo benéfico, vale la pena | Sí. Porque me gustaría que tengan una hermosa casa como la mía. Además que sea sostenible | 5 |
| 4 | 6/30/2023 | No, solo gustos personales | Aislamiento acústico; Aislamiento térmico; Armonía con el paisaje | No | La elección de la madera adecuada El presupuesto La ubicación | Espacios dinámicos y más abiertos | Disminución en los materiales Mano de obra especializada | Sí | 3 |
| 5 | 6/30/2023 | Cabaña | Aislamiento acústico; todas las anteriores; | Tema ambiental | Ninguna | No | Acceso a crédito | Sí, por comodidad | 5 |
| 6 | 7/1/2023 | Sí. Calidez del material. Ligereza. | Aislamiento térmico; Armonía con el paisaje | No | Costo Mantenimiento y durabilidad | No | Costo por metro cuadrado. No necesidad de acabados extra | Definitivamente | 4 |
| 7 | 7/1/2023 | La liviandad del material, lo amigable con la ecología y la innovación | Todas las anteriores | Sí, la madera cultivada | Mantenimiento, como cualquier artículo o ser necesita mantenimiento. | La rapidez en la ejecución, la temperatura del material, la innovación en el diseño | Ninguno | Sí, por la agilidad en la entrega, por lo novedoso y placentero y confortable de sentirse con la madera | 5 |
| 8 | 7/2/2023 | La belleza de la madera, su ligereza, tonos, colores y texturas | Armonía con el paisaje; material renovable | Mínimo desperdicio de material, maderas en su mayoría cultivadas | Ninguno | Poco desperdicio de materiales, precisión en los presupuestos, | Metro cuadrado más favorable y velocidad en la construcción | Sí, por costos, agilidad, precisión, belleza y velocidad | 5 |
| 9 | 8/1/2023 | Sí, me parecen más estéticas y bonitas las casas en madera | Todas las anteriores | Sí, produce menos desechos y la madera es un material renovable | No lograr el diseño deseado | Las casas de madera brindan más posibilidades de realizar modificaciones a la estructura, después de terminada que una casa de ladrillo | El costo de los materiales | Sí, dado que es una construcción sostenible y más económica | 5 |
| 10 | 8/1/2023 | No | Todas las anteriores | No | El frío del suelo | Crea ambientes más cálidos | Ninguno | Sí | 4 |
| 11 | 8/1/2023 | Que puede mimetizarse con el entorno natural | Todas las anteriores | Cuando la madera es de aprovechamiento renovable y trasporte adecuado, tendría menor emisión de GEI que el concreto o el acero. | La correcta ejecución en obra de la estructura | El tiempo de construcción, el costo, la sustentabilidad | El tiempo de terminación y la disminución en costos, debido a la ausencia de otros tipos de acabados adicionales. | Porque si la madera proviene de un aprovechamiento sustentable (incluido su transporte), los impactos ambientales se reducen en comparación con las de concreto. Son más reactivas desde el punto de vista financiero y el proceso de construcción es mucho más rápido, lo que incide también en términos económicos y de comodidad. | 5 |
| 12 | 8/1/2023 | Sí, que fuera acogedora y muy versátil | Todas las anteriores | Sí, material renovable | Que fuera muy versátil, siempre se tuvo una asesoría personalizada | Su construcción es más rápida | Precio, tiempo, espacio | Sí, por su versatilidad | 5 |
| 13 | 8/1/2023 | Me gustan las casas estilo chalet | Armonía con el paisaje; aislamiento acústico; material renovable; aislamiento térmico; todas las anteriores | Materiales renovables, menor impacto en el calentamiento | Plagas (inmunización) | Se presta más fácil para renovaciones y ampliaciones | Menos tiempo de construcción. Algunos materiales para construcción en concreto estaban escasos y costosos | Sí, por todo lo mencionado | 5 |
| 14 | 8/1/2023 | No, ninguna | Armonía con el paisaje; material renovable | Sí, que al ser de madera es un recurso amigable con el medio ambiente | La inmunización del material con la que es realizada | Que se puede adaptar a través de módulos | Que el costo es un poco inferior. | Sí. Porque el costo de la construcción está demasiado alto y los materiales son de difícil adquisición | 4 |
| 15 | 8/1/2023 | Sí, que parezca una cabaña, no una casa | Armonía con el paisaje; material renovable | Sí, el tema ambiental | Miedo a que su mantenimiento fuera muy costoso y muy pronto | Rapidez | No lo sé. | Depende como me vaya después de tenerla por varios años, por el tema del mantenimiento | 5 |
| 16 | 8/2/2023 | Sí | Aislamiento térmico; Armonía con el paisaje; | No | N/A | Ninguno | No | Sí | 5 |
| 17 | 8/5/2023 | Sí, lo que me mencionó en las respuestas anteriores | Armonía con el paisaje | Materiales renovables y ahorro de energía por aislamiento térmico | Encontrar material con la calidad adecuada a un buen precio | Los acabados son totalmente diferentes a los de construcción tradicional. Influyó totalmente. | El costo actual de los materiales está muy alto y resulta más económico construir en madera. | Dependiendo de lo que realmente quiera, las necesidades y los gustos son diferentes. | 5 |

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas.

Tabla 8.6 Resultado tipo de entrevistados

| TIPO DE ENTREVISTADO | TOTAL (Und) | (%) |
| --- | --- | --- |
| PROPIETARIOS | 4 | 23,53 |
| POTENCIALES | 13 | 76,47 |
| TOTAL | 17 | 100,00 |

Fuente: elaboración propia acorde a resultados de entrevista.

Tabla 8.7 Rango de edad de los entrevistados

| EDAD | TOTAL (Und) | (%) |
| --- | --- | --- |
| 25-34 | 3 | 17,65 |
| 35-44 | 9 | 52,94 |
| 45-54 | 4 | 23,53 |
| Más de 55 | 1 | 5,88 |
| TOTAL | 17 | 100,00 |

Fuente: elaboración propia acorde a resultados de entrevista.

Tabla 8.8 Educación o profesión actual del entrevistado

| TIPO DE ENTREVISTADO | TOTAL (Und) | (%) |
| --- | --- | --- |
| Profesional | 13 | 76,47 |
| Pensionado | 1 | 5,88 |
| Otro | 3 | 17,65 |
| TOTAL | 17 | 100,00 |

Fuente: elaboración propia acorde a resultados de entrevista.

Tabla 8.9 Estado civil del entrevistado

| ESTADO CIVIL | TOTAL (Und) | (%) |
| --- | --- | --- |
| Soltero | 3 | 17,65 |
| Casado | 10 | 58,82 |
| Unión libre | 4 | 23,53 |
| TOTAL | 17 | 100,00 |

Fuente: elaboración propia acorde a resultados de entrevista.

Tabla 8.10 Familia del entrevistado

| HIJOS | TOTAL (Und) | (%) |
| --- | --- | --- |
| Sí | 11 | 64,706 |
| No | 6 | 35,294 |
| TOTAL | 17 | 100,000 |

Fuente: elaboración propia acorde a resultados de entrevista.

Ahora bien, de acuerdo con las respuestas generales de las entrevistas realizadas, se encontró, de manera común, que los principales beneficios y ventajas expresados en cuanto a las casas campestres de madera son los siguientes:

- Armonía con el paisaje

- Estética y diseño

- Sustentable

- Uso de materiales renovables

- Aislamiento térmico

- Aislamiento acústico

- Costos

Las ventajas identificadas fueron extraídas del consolidado de respuestas, al buscar (se usó el buscador de Microsoft Excel) palabras comunes a las respuestas dadas por cada uno de los entrevistados como se presenta en la figura siguiente:

Figura 8-1 Ejemplo de búsqueda de palabras comunes para análisis de beneficios en el diseño y construcción de casas campestres de madera

Fuente: elaboración propia.

En el caso ejemplo se realizó la búsqueda de la palabra armonía, y el resultado arrojó que diez (10) de los entrevistados incluyeron armonía con el paisaje como una de las principales razones o beneficios que se consideran al elegir una casa de madera con diseño personalizado.  En el caso de la característica de sustentable se agruparon en esta categoría: diseño sostenible y medio ambiente.  En cuanto a la estética y diseño, se tuvieron en cuenta apreciaciones tales como mejores diseños, más versatilidad en el diseño, diseño deseado y, a su vez, se tuvo en cuenta las respuestas que incluyeran la palabra estética.  Ahora bien, para el uso de materiales renovables se consideraron las respuestas que indicaran: materiales renovables, materiales amigables con el medio ambiente, recursos amigables con el entorno, materiales con menor impacto ambiental y menor impacto ecológico.  En cuanto a las características de aislamiento térmico y acústico, se revisó el resultado de la respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las ventajas o características únicas que ve en una casa de madera personalizada en comparación con una construcción de concreto? En cuya respuesta se indicaban varias opciones, que incluían las dos características mencionadas; en este sentido, se tuvo en cuenta la respuesta general “Todas las anteriores”. Por último, se evaluó la palabra costos, particularmente incluyendo en el análisis aquella asociada a menores costos.

En la Tabla 8.11 se pueden observar los resultados de la búsqueda en cantidad de respuestas y porcentajes asociados.

Tabla 8.11 Análisis de beneficios y ventajas de acuerdo a palabras clave

| BENEFICIO/VENTAJA | TOTAL DE PALABRAS IDENTIFICADAS | (%) DEL TOTAL DE PREGUNTAS ABIERTAS | (%) DEL TOTAL DE ENTREVISTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Estética y diseño | 20 | 181,82 | 117,65 |
| Uso de materiales renovables | 11 | 100,00 | 64,71 |
| Aislamiento acústico | 11 | 100,00 | 64,71 |
| Armonía con el paisaje | 10 | 90,91 | 58,82 |
| Aislamiento térmico | 10 | 90,91 | 58,82 |
| Sustentable - sostenible - ambiental | 9 | 81,82 | 52,94 |
| Costos | 8 | 72,73 | 47,06 |
| Total de preguntas abiertas | 11 |  |  |
| Total de entrevistados | 17 |  |  |

Fuente: elaboración propia.

Con base en la información presentada previamente, se logra establecer el tipo de producto, el precio, la plaza y la promoción.

### 8.2.1 Producto/servicio

El servicio que se debe ofrecer corresponde al diseño personalizado de casas campestres de madera y, como producto de este diseño, la construcción acordado con el cliente de una casa campestre de madera.  De acuerdo con las entrevistas, la gente se ve atraída por la posibilidad de lograr un diseño “soñado” o que se adapta a sus expectativas, con una empresa que realice un completo acompañamiento y genere confianza.  Asimismo, la inclinación por la construcción en madera se soporta en su estética, su materialidad, el hecho de que se usen materiales renovables, que generen un menor impacto ambiental y que, a su vez, proporcionen ventajas, tales como el aislamiento térmico y acústico.

### 8.2.2 Precio

Al realizar el estudio de otras compañías en el mercado, que no solo construyen, sino que también ofrecen diseños (ya sean personalizados o preestablecidos), se obtuvieron precios por metro cuadrado cuyo rango oscila entre COP 1.400.000 a COP 2.900.000.  Esto implica que, para entrar a competir en el mercado del diseño de la construcción de casas campestres de madera, el valor por metro cuadrado, para el año 2023, se debe mantener en este rango.

### 8.2.3 Plaza

En Medellín, se encuentran registradas 84.881 empresas, de las cuales aproximadamente el 1,4 % produce y/o construye en madera (incluye casas, muebles, cocinas, otros) (Empresite, 2023).  De acuerdo con la información consultada a diferentes compañías del sector, de las ocho (8) con las cuales se estableció contacto cinco (5) se encuentran localizadas en el Departamento de Antioquia y tres (3) en Bogotá D. C. En este sentido, localizar la empresa del presente estudio en Medellín o en alguno de los municipios del Valle de Aburrá o del Oriente antioqueño sería factible.  Esta información se complementará en el estudio técnico (ver numeral 0).

Ahora bien, el cliente tipo identificado en las entrevistas se encuentra entre las edades de 35-44 años, con familia, profesional, con empresa y/o trabajos estables, en busca de una casa campestre para descanso, disfrute familiar, con diseños que se adapten a sus necesidades, gustos y en un lugar cerca de la naturaleza.  Lo mencionado se alinea con los hallazgos presentados en el PESTEL (ver Tabla 8.2), donde se determinó que la población entre los 25 y 44 años representa el 52,25 % de los compradores de vivienda a nivel nacional.

### 8.2.4 Promoción

Para posicionar y promocionar la empresa de diseño y construcción de casas campestres de madera se contará, principalmente, con una cuenta en Facebook y otra en Instagram, de manera que se logre conectar con los clientes potenciales.  Se planea pagar pautas promocionales de la compañía en dichas redes, en el primer año con una frecuencia semestral y una duración de 3 meses.  El valor de la inversión por campaña sería de un valor de COP 650.000, más un community manager que dedique la tercera parte de su tiempo (entre 2.6 y 3 horas) a realizar el seguimiento de las redes con una inversión mensual de COP 500.000.  Posteriormente, una vez se tenga el cliente, el encargado de la gestión comercial recibe la información de los clientes potenciales, captados y filtrados por medio de las redes sociales, y tendrá como función principal generar la venta y ser el enlace con el área de diseño y gerencia del proyecto.

## 8.3 Estudio técnico

A través de este estudio, se pretende la obtención de la información esencial para la ejecución del proyecto de la presente prefactibilidad, incluyendo detalles fundamentales acerca de los diseños y los estudios que determinarán el resultado final. Además, se identifican los gastos relacionados con el proyecto y se cuantifican aspectos variables como el personal, la escala y los recursos disponibles, a la vez que se describen elementos básicos como la ubicación física y digital de la empresa, entre otros aspectos relevantes en su futura fase de implementación.

### 8.3.1 Localización

Para determinar la localización de la empresa del presente estudio, se consideró el crecimiento de la construcción de vivienda reportado por el DANE en el Valle de Aburrá, a junio del 2023, que tuvo un incremento del 0.07 %, en comparación con el trimestre de mayo del mismo año, teniendo en cuenta el panorama económico del país (ver Tabla 8.2 Análisis PESTEL del proyecto). Por otra parte, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín (2023a), la creación de nuevas empresas en los primeros cuatros meses del año aumentó: la creación de empresas, a abril de 2023, aumentó 6,8 % en comparación con este periodo en el año 2021. En este sentido, Medellín se puede considerar como una alternativa de plaza, por su demanda de vivienda, con un crecimiento apropiado para establecer una empresa de diseño y construcción de casas de madera.  Por lo tanto, la empresa se localizará en el municipio de Medellín, el cual hace parte del Valle de Aburrá (ver Figura 8.2), su domicilio será registrado en dicha ciudad, sin embargo, no se contará con oficina física, sino que se realizarán todos los procesos por medio de teletrabajo y, si son necesarias reuniones presenciales con clientes, se alquilarán espacios de coworking.  Esta opción de realizar labores en un entorno virtual implica que no se requiere disponer de espacios de oficina en todo momento, y para regular esta modalidad se encuentra en vigor la Ley 2088 de 2021.

Figura 8-2 Localización regional para la empresa de Diseño y Construcción de Casas de Madera

Fuente: CTPA, 2023.

### 8.3.2 Tamaño

Establecer el tamaño se refiere a la capacidad de generar bienes y servicios que el proyecto incluye, y particularmente en este estudio implica definir la aptitud del grupo de trabajo para ofrecer los servicios propuestos. Uno de los aspectos más importantes, al iniciar un proyecto, es evitar situaciones de exceso de capacidad, que ocurre con mayor frecuencia que la falta de capacidad (Meza, 2017).

El proyecto tiene la intención de proporcionar los servicios de diseño y construcción de casas campestres de madera, con la utilización mínima de recursos disponibles de igual manera, el proyecto está dispuesto a afrontar el riesgo de tener una capacidad insuficiente, al menos en el área de diseño, comercial y gerencial de la empresa. Para poder ofrecer los servicios mencionados en el análisis de mercado, se requieren dos profesionales: un arquitecto con experiencia en diseño de casas de madera y un administrador con experiencia y conocimientos de manejo y gestión comercial y ventas.

Suponiendo que se disponga de estos dos recursos humanos fundamentales, se procede a identificar las habilidades que el proyecto podría tener, y entre las más destacadas se encuentran las siguientes:

- La capacidad para atraer clientes y llevar a cabo la venta de los servicios ofrecidos.

- La actitud para vender el diseño y la construcción de casas campestres de madera.

- La habilidad para llevar a cabo implementaciones para los clientes que opten por adoptar el diseño y la construcción de una casa campestre de madera.

De otra parte, una vez se cuenten con ventas de diseño y construcción de una casa campestre de madera, se procederá a subcontratar al profesional para el diseño estructural de la casa campestre, así como a los trabajadores encargados de la construcción (pisos, vidrios, carpintería, plomería).  En la Tabla 8.12 se presenta un estimado de los trabajadores necesarios para una casa de 100 metros cuadrados.

Tabla 8.12 Estimativo de trabajadores para la construcción de una casa campestre de madera de 100 m2

| TIPO DE TRABAJADOR | FORMACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PROFESIONAL | Arquitecto | 1 |
|  | Gerencial – comercial | 1 |
|  | Gerente de proyectos | 1 |
|  | Ingeniero estructural | 1 |
|  | Contaduría y revisoría | 2 |
|  | Community Manager | 1 |
| MANO DE OBRA CALIFICADA | Armadores | 2 |
|  | Eléctricos | 2 |
|  | Plomeros | 3 |
|  | Carpinteros | 2 |
|  | Ventaneros | 2 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA | Ayudante de obra | 2 |
|  | Ayudante de carpintería | 2 |
|  | Ayudante de ventanería | 2 |
|  | Pulidor de piso | 2 |
| TOTAL |  | 26 |

Fuente: elaboración propia.

Nota: la mano de obra calificada y no calificada se debe subcontratar.

### 8.3.3 Dotación de la oficina

Como se indicó en el numeral 0, no se contará con una oficina física, sino que los trabajos de diseño, gerenciales y gestión comercial se realizarán desde casa.  Por tal razón, no se requiere de un espacio en arriendo constante; sin embargo, sí se debe tener en cuenta un valor mensual para reuniones con clientes en coworking.  De acuerdo con la consulta realizada en sitios web, en diferentes espacios de coworking en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, se tiene que se puede ocupar un espacio de sala de reuniones por una hora entre COP 52.000 y COP 125.000 (ver Tabla 8.13).

Tabla 8.13 Precios por hora de sala da reunión en coworking de Medellín y su área metropolitana

| NOMBRE | SALA DE REUNIONES (COP/HR) | SITIO WEB/OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Blooming coworking | 95000 | https://bloomcoworking.com.co/home/ |
| Circular cowoking | Desde 43000 + IVA | https://circularcoworking.com/circulando-general/ |
| We Work | Desde $ 125.000 | https://www.wework.com.co |
| Tesoro Coworking | Sin costo | Sujeto a disponibilidad de espacio |
| Viva Coworking | Sin costo | Sujeto a disponibilidad de espacio |

Fuente: elaboración propia.

Por supuesto, se debe contar con la dotación para el arquitecto y el gerente de la empresa, quienes son los dos recursos fundamentales para su puesta en marcha.  En la Tabla 8.14 se presenta la dotación necesaria para el desarrollo de sus actividades.

Tabla 8.14 Cuadro de costos de dotación de equipos de oficina

| EQUIPOS | CANTIDAD | COSTO (COP) |
| --- | --- | --- |
| Portátil arquitecto | 1 | $ 7.000.000,00 |
| Portátil gerencia y comercial | 1 | $ 2.000.000,00 |
| Celulares | 2 | $ 3.500.000,00 |
| Software Autocad | 1 | $ 4.841.082,25 |
| Software Office 365 | 2 | $ 583.200,00 |
| Software Rhinoceros 3D | 1 | $ 4.099.469,65 |
| TOTAL |  | $ 22.023.751,90 |

Fuente: elaboración propia.

Estos dispositivos y software constituirán los elementos de propiedad duradera de la compañía, y, como tal, estarán sujetos a los métodos de reducción de valor, según se detalla en la Tabla 8.15. Esta tabla nos proporciona la duración estimada de uso para los diversos activos que puede adquirir la empresa, permitiendo calcular el importe de la reducción de valor a lo largo de cada período.

Tabla 8.15 Tabla de depreciación

| CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR | TASA DE DEPRECIACIÓN FISCAL ANUAL % | EQUIVALENTE EN AÑOS | EQUIVALENTE EN MESES |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo de computación | 20.00 % | 5,00 | 60,00 |
| Equipo de comunicación | 20.00 % | 5,00 | 60,00 |

Fuente: Artículo 82. Limitación a la deducción por depreciación. Modifica el artículo 137 del Estatuto Tributario, Parágrafo 1.

En el análisis financiero, se optará por utilizar el método de depreciación en línea recta para simplificar el proceso, ya que es el enfoque más convencional y sencillo. Con este método, la cantidad de ahorro tributario actual disminuye gradualmente a lo largo del tiempo, y el proyecto se acerca más a su punto de equilibrio. En esta etapa de prefactibilidad, se prefiere este método, sin profundizar en enfoques más complejos de depreciación de activos.

### 8.3.4 Proceso de operación

Se establecieron los procesos para asegurar la disponibilidad y funcionamiento de los servicios ofrecidos por la empresa de diseño y construcción de casas campestres de madera, con un enfoque administrativo que busca satisfacer las necesidades de los clientes y generar utilidades para la empresa. En laFigura 8.3 se presenta el diagrama de procesos elaborado para el funcionamiento de la compañía.

Figura 8-3 Diagrama de procesos de la empresa

Fuente: elaboración propia.

## 8.4 Estudio organizacional

En este estudio se han establecido los aspectos normativos generales para conformar la empresa, así como la estructura de gestión que la misma adoptará para supervisar la ejecución de sus objetivos. Esto implica describir la formalización, los roles, las responsabilidades y funciones de cada puesto en la organización. A continuación, se presentan los aspectos normativos para la conformación de la empresa, su organigrama y los roles y funciones necesarios en esta primera etapa.

### 8.4.1 Conformación

Para establecer una empresa de manera oficial en la ciudad de Medellín, se requiere abordar cuatro elementos esenciales: en primer lugar, se debe seleccionar un nombre que identifique al proyecto y registrar este nombre en la Cámara de Comercio de Medellín; en  segundo lugar, realizar el registro ante la DIAN (RUT), que habilita el pago de impuestos; En tercer lugar,  abrir una cuenta bancaria específica para la empresa y, por último, es necesario realizar el registro de la sociedad (Cámara de Comercio de Medellín, 2023b).

De igual manera, de acuerdo con la Cámara de Comercio de Medellín (2023b) para Antioquia se deben validar los siguientes pasos:

- Verificar las multas impuestas por infracciones al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia

- Definir la forma jurídica para matricularse, es decir, elegir entre personal natural o persona jurídica

- Elegir el nombre para la empresa y consultar homonimia en la RUES (Registro Único Empresarial y Social)

- Verificar el código de la actividad económica (ver numeral 0)

- Diligenciar el formulario pre-RUT (Registro Único Tributario)

- Diligenciar los formularios y anexos para la matrícula mercantil

- Realizar los pagos necesarios para el proceso de conformación en la CCMA

- Llevar a cabo los procedimientos en una notaría pública para establecer la sociedad

- Iniciar una cuenta bancaria y efectuar el depósito del capital de la compañía

- Registrar la empresa en los libros de comercio

Asimismo, se debe determinar el tipo de sociedad que se desea para la empresa. En este caso se cuenta con las siguientes opciones:

- Sociedades de persona: las empresas se definen por la composición de sus miembros, destacando la importancia de los socios en función de sus principios éticos, morales y conocimientos, más allá de la cantidad de capital que aporten. En muchas ocasiones, estas empresas son establecidas por miembros de una misma familia (Bancolombia, 2020).  Dentro de esta categoría existen: sociedad colectiva, en comandita simple, de responsabilidad limitada, empresa unipersonal.

- Sociedades de capital: lo fundamental es el aporte financiero de cada individuo, en lugar de centrarse en los socios mismos. Cada socio o accionista es evaluado en función de la contribución que hace al capital social, y la meta principal de la empresa es generar ganancias.  En esta categoría se encuentran: sociedad anónima, en comandita por acciones, por acciones simplificadas, y de economía mixta.

Al analizar las diferentes alternativas para conformación de sociedad, se considera apropiado que la empresa de diseño y construcción de casas campestres de madera conforme una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). A continuación, se destacan las razones más significativas: puede estar compuesta por uno o varios socios, cuya responsabilidad está limitada al monto que han aportado; no hay un límite en la cantidad de socios necesarios para crear la sociedad; y se ofrece flexibilidad para establecer la estructura organizativa (CCB, 2009).

### 8.4.2 Organigrama

La estructura administrativa jerárquica inicial propuesta se ha diseñado teniendo en cuenta cómo la empresa operará, crecerá y competirá en el mercado. Se espera que esta configuración permita a la empresa establecer rápidamente una presencia destacada en la mente de sus posibles clientes. En la Figura 8.4 se presenta el organigrama propuesto.

Figura 8-4 Organigrama propuesto

Fuente: elaboración propia.

Vale la pena mencionar que el organigrama de la compañía presentado en la Figura 8.4 cumple con los requerimientos de personal para iniciar la misma, sin embargo, se debe considerar que dicho organigrama puede evolucionar con el tiempo, según los intereses y necesidades cambiantes. De igual manera, a medida que la organización crezca, es probable que sea necesario fortalecer áreas con personal adicional no contemplado en el organigrama original, y esto podría implicar eliminar o crear nuevos cargos durante la fase de implementación. Por lo tanto, siempre será esencial realizar un análisis metódico y realista para adaptarse al crecimiento de la organización.

### 8.4.3 Roles y funciones

En la Tabla 8.16 se presentan los roles, funciones, y responsabilidades del equipo que conformaría la empresa.

Tabla 8.16  Roles y funciones del equipo de la empresa

| ÁREA | CARGO | FORMACIÓN | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia y comercial | Gerente y comercial | Administrador | Coordinación y gestión integral de la empresa, generación de ingresos y logro de los objetivos establecidos. Relacionamiento con el cliente y cierre de negocios. |
| Diseño | Diseñador | Arquitecto | Diseñar las casas de acuerdo a las necesidades de los clientes, generar diseños y planos arquitectónicos, gestionar permisos de construcción. |
|  | Ingeniero estructural | Ingeniero civil | Realizar el diseño estructural de las casas, generar planos estructurales, ajustar diseños de acuerdo a las solicitudes del arquitecto. |
| Mercadeo | Community Manager | Profesional de mercados | Gestiona y desarrolla la presencia en línea de la empresa, maneja la comunidad en redes sociales, crea contenido y promueve la participación y el compromiso de los seguidores. Identificar clientes potenciales. |
| Administrativa | Contador | Contador | Lleva registros financieros, prepara estados financieros y gestiona aspectos contables y fiscales de una empresa. |
|  | Revisor fiscal | Contador | Supervisa y verifica la exactitud y legalidad de los registros financieros, informes y procesos contables de una empresa para garantizar su cumplimiento normativo y transparencia. |
| Proyectos | Gerente | Administrador | Planifica, coordina y supervisa todas las etapas del proyecto para asegurar que se complete con éxito, dentro del presupuesto y el plazo establecido. |
| Construcción (Subcontratado por cada frente de trabajo) | Armadores | Armadores | Ensamblar estructuras de construcción |
|  | Eléctricos | Tecnológica | Instalar todos los sistemas eléctricos y cableado |
|  | Plomeros | Tecnológica | Instalar los sistemas de fontanería y tuberías |
|  | Carpinteros | Tecnológica | Realizar los trabajos con madera, construir estructuras externas y muebles internos de la casa |
|  | Ventaneros | Tecnológica | Instalar las ventanas y pérgolas de la casa |
|  | Ayudante obra | Técnico | Asistir al armador en la construcción de la casa |
|  | Ayudante de carpintería | Técnico | Asistir al carpintero en los trabajos de madera de la casa |
|  | Ayudante de ventanería | Técnico | Asistir al ventanero en la instalación de ventanas y pérgolas |
|  | Pulidor de piso | Técnico | Mantener la apariencia de superficies de pisos de madera a través del lijado y pulido para lograr un acabado limpio y brillante |

Fuente: elaboración propia.

El cálculo del gasto anual estimado, para mantener la estructura organizacional, considera el salario base de los colaboradores, junto con las cargas relacionadas, como beneficios, contribuciones para la seguridad social y vacaciones, que la organización debe cubrir. Esta carga adicional equivale al salario base junto con conceptos como primas, cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones, cajas de compensación, aportes al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), al SENA, a la salud, a la pensión y a los riesgos laborales.

En la Tabla 8.17 se presenta los valores calculados para los trabajadores de la empresa de diseño y construcción de una casa de madera.  Para el ejercicio académico, se asume la construcción de una casa de 100 metros cuadrados, el diseño y construcción de una casa cada tres meses, y el cargo de community manager como un costo único por un año.  Por otra parte, la mano de obra calificada y no calificada, que corresponde a los colaboradores que realizan como tal el proceso constructivo, se subcontrataría por equipo de trabajo así: armadores, eléctricos, plomería, carpintería, ventaneros, enchapadores y pulidores.  Asimismo, el ingeniero estructural, el community manager, el contador y el revisor fiscal, serán contratados por prestación de servicios.  En este sentido, la empresa solo asume la carga prestacional del gerente y comercial, del diseñador y del gerente de proyecto, tal como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8.17 Valores calculados para los colaboradores de la empresa

| Cargo | Unidad | Valor mensual por trabajador | Carga prestacional, parafiscales, vacaciones | Total carga prestacional, parafiscal, vacaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GERENTE Y COMERCIAL | Mensual | $ 4.000.000,00 | $ 1.874.000,00 | $ 5.874.000,00 |  |
| DISEÑADOR | Mensual | $ 3.500.000,00 | $ 1.639.750,00 | $ 5.139.750,00 |  |
| INGENIERO ESTRUCTURAL | trimestral | $ 850.000,00 | $ 0,00 | $ 850.000,00 |  |
| COMMUNITY MANAGER | Semestral | $ 500.000,00 | $ 0,00 | $ 500.000,00 |  |
| CONTADOR | Trimestral | $ 1.500.000,00 | $ 0,00 | $ 1.500.000,00 |  |
| REVISOR FISCAL | Semestral | $ 1.200.000,00 | $ 0,00 | $ 1.200.000,00 |  |
| GERENTE PROYECTO | Mensual | $ 2.000.000,00 | $ 937.000,00 | $ 2.937.000,00 |  |
| ARMADORES (equipo de 4 personas) | Global | $ 24.360.000,00 | $ 0,00 | $ 24.360.000,00 |  |
| ELÉCTRICOS (equipo de 4 personas) | Global | $ 12.760.000,00 | $ 0,00 | $ 12.760.000,00 |  |
| PLOMEROS (equipo de 3 personas) | Global | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | $ 5.000.000,00 |  |
| CARPINTEROS (equipo de dos personas) | Global | $ 15.000.000,00 | $ 0,00 | $ 15.000.000,00 |  |
| VENTANEROS (equipo de 4 personas) | Global | $ 23.560.000,00 | $ 0,00 | $ 23.560.000,00 |  |
| ENCHAPADOR | Global | $ 1.900.000,00 | $ 0,00 | $ 1.900.000,00 |  |
| PULIDOR DE PISO | Global | $ 3.500.000,00 | $ 0,00 | $ 3.500.000,00 |  |
| TOTAL |  | $ 51.708.484,67 | $ 4.450.750,00 | $ 104.080.750,00 |  |

Fuente: elaboración propia.

## 8.5 Estudio legal

En este apartado se explica el proceso necesario para establecer una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Este proceso está diseñado para empresas privadas pequeñas que tengan uno o más socios. Para crear una SAS de manera adecuada, es esencial seguir una serie de pasos específicos ante la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. A continuación, se detalla el tipo de sociedad, tipos de contratos, normativa asociada a la construcción y urbanismo, beneficios financieros legales, normativa ambiental que aplican a la empresa.

### 8.5.1 Conformación de la SAS

La SAS, regulada por la Ley 1258 de 2008 en Colombia, es una entidad de naturaleza comercial que opera con capital, y puede ser establecida a través de un contrato o un acto unilateral, documentado de manera privada. Antes de registrar el documento de constitución en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, debe ser autenticado por quienes lo suscriban. La autenticación puede llevarse a cabo directamente o a través de un apoderado legal.

Después de haber sido registrada en el Registro Mercantil, la SAS se convierte en una entidad legal independiente de sus accionistas. En términos de impuestos, está sujeta a las mismas regulaciones que se aplican a las sociedades anónimas. Además, es importante destacar que las acciones y otros valores emitidos por la SAS no tienen la posibilidad de ser registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ni de ser objeto de negociación en bolsas de valores.

Además, en la creación de la SAS será necesario establecer los porcentajes de participación que corresponden a cada socio, así como designar al gerente, al primer suplente y al segundo suplente. Esto les permitirá firmar documentos conforme a las necesidades y con el consentimiento de los socios.

Asimismo, se llevarán a cabo reuniones mensuales del proyecto para presentar los avances y reportar los gastos y beneficios a los socios. Debido a la estructura de la sociedad, se programará una asamblea de socios cada seis meses para cumplir con los requisitos legales y mantener a los accionistas informados sobre el progreso del proyecto.

### 8.5.2 Régimen de contratación

Dentro del marco del Código de Procedimiento Laboral, se reconoce que el derecho laboral se divide en tres áreas principales: el derecho laboral individual (que rige las relaciones laborales entre empleadores y empleados), el derecho laboral colectivo (que regula las relaciones entre los trabajadores afiliados a organizaciones sindicales) y el derecho de seguridad social (que se encarga de la cobertura de riesgos asociados con la salud, la vida y la pérdida de capacidad laboral de los empleados).

En relación a los contratos de trabajo, se pueden distinguir cuatro tipos en función de su duración: el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo (que debe constar por escrito y no exceder los tres años de duración), y los contratos basados en la duración de una obra o labor específica (cuyo plazo depende de la duración de dicha actividad), buscando garantizar, siempre, que sus empleados cuenten con una comprensión clara de las condiciones antes de iniciar su trabajo, con el fin de prevenir problemas legales futuros y evitar conflictos con las autoridades laborales y reguladoras, como el Ministerio del Trabajo.

Para el caso particular de la empresa objeto de este estudio de prefactibilidad, será necesario crear dichos contratos junto con los contratistas y otros participantes para formalizar las tareas que cada uno realizará. Estos contratos se adaptarán, según si la parte involucrada es una entidad jurídica o una persona física, lo que determinará el tipo de relación contractual. Dentro del proyecto, se contemplarán contratos para la mano de obra, el suministro y la instalación, el trabajo por obra labor y la prestación de servicios.

### 8.5.3 Normativa de construcción y urbanismo

La normativa que aplica al establecimiento de vivienda campestre se contempla en el Decreto 1077 de 2015, de manera particular en su artículo 2.2.6.2.2 Prohibición de parcelaciones en suelo rural, en el cual se indica que no se podrán emitir licencias para la subdivisión de terrenos o para la construcción, que permitan la creación de parcelas destinadas a viviendas de campo en áreas rurales hasta que se incluyan la identificación y la delimitación detallada de las zonas designadas para este propósito en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta restricción también se aplica a las solicitudes de licencias de subdivisión de terrenos o construcción de parcelas en áreas rurales para viviendas campestres que se encuentren en proceso de evaluación.  En este sentido, para el establecimiento de la vivienda campestre, se les debe contar con un protocolo de chequeo de requisitos particulares del POT y el uso del suelo de cada lote donde el cliente desee realizar la construcción de la casa campestre de madera.  En este sentido, se garantiza que los contratos de diseño y construcción, así como el inicio de la obra fluyan de manera rápida y sin contratiempos de orden urbanístico.  Dentro de los aspectos más importantes a validar se encuentran:

- Uso del suelo del lote de acuerdo al POT del municipio donde se localizará la casa

- Validar si existen normas particulares de construcción para edificaciones en suelo rural de acuerdo a la administración del municipio donde se localizará la casa

- Verificar la documentación necesaria para expedir licencia de construcción

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la licencia de construcción se debe tramitar con cada Secretaría de Planeación del municipio donde se ubique el lote.  Para obtener estas autorizaciones, se deben cumplir con requisitos específicos que son esenciales al presentar las solicitudes ante la Secretaría. Estos requisitos incluyen que los profesionales involucrados deben completar y firmar el formulario único nacional para licencias, el cual debe ir acompañado de documentos como planos arquitectónicos y estructurales, estudios de suelos, registros de la cámara de comercio, copias de las cédulas y tarjetas profesionales de quienes suscriben el formulario.

### 8.5.4 Normativa ambiental

La normativa ambiental que aplica al diseño y construcción de casas campestres de madera tiene dos fases: la primera en la fase de preconstrucción se debe validar el uso de uso y densidad de ocupación del territorio, de acuerdo a la normatividad de la Autoridad Ambiental Regional (CAR) que tenga jurisdicción en la zona donde se localizaría la casa (Acuerdo 392 de 2019, en el caso de CORNARE y Resolución N.o 9328 del 20 de marzo de 2007 para CORANTIOQUIA). De igual manera, se debe verificar si en la zona existen planes de ordenamiento del recurso hídrico, y corroborar el uso del suelo de acuerdo a dichos instrumentos ambientales (PGRH, POMCAs, DRMI) de la zona donde se localizaría la casa, particularmente: zonas protegidas, usos para restauración, zonas de preservación y zonas de usos sostenibles. Ahora bien, en una segunda fase, la de construcción, se debe tener en cuenta la gestión y eliminación de los desechos producto de la construcción de la vivienda campestre. Por lo tanto, se deben validar la aplicación de la Resolución 0472 de 2017 y su modificación la Resolución 1257 del 2021, que establecen las pautas para la gestión completa de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD, Residuos de Construcción y Demolición) y establece otras disposiciones. Se ampliará la información sobre manejo de los RCD y otros residuos en el numeral 0.

### 8.5.6 Beneficios financieros

Al revisar los beneficios financieros con los que cuentan las construcciones sostenibles en el país, se encuentran dos líneas: una asociada a los préstamos bancarios y otra asociada a beneficios tributarios.  Según CAMACOL Nacional (2023), los beneficios de financiación se destinan a empresas con certificación en construcción sostenible, para el constructor y para los clientes de vivienda sostenible, como se indica en la Tabla 8.18. Vale la pena aclarar que para que estos beneficios sean viables para el constructor y el comprador, el crédito se debe solicitar en la misma entidad financiera (CAMACOL Nacional, 2023).

Tabla 8.18 Beneficios financieros para construcción sostenible

| Bancos que ofrecen beneficios financieros por construcción sostenible | Beneficios para el constructor | Beneficios para el cliente |
| --- | --- | --- |
| Bancolombia | Tasas de crédito especiales para constructor sostenible Crédito en pesos con tasa fija y desembolso preoperativo Cobros trimestrales | Tasas de interés preferencial con leasing habitacional y crédito de vivienda Aprobaciones digitales en 5 minutos sin documentos |
| Banco BBVA |  |  |
| Banco Caja Social |  |  |
| Banco de Bogotá |  |  |
| Davivienda |  |  |

Fuente: elaboración propia con información de CAMACOL Nacional (2023).

Por otra parte, en cuanto a las pólizas del constructor, particularmente, la del seguro todo riesgo, se puede generar una devolución del costo de la póliza hasta de un 10 % una vez se cuenta con una construcción sostenible certificada (LEED, EDGE, Casa Colombia, HQE) (CAMACOL Nacional, 2023).

Dentro de la legislación colombiana que aplica a este estudio para la construcción sostenible se encuentra: el Decreto 1068 de 2015 Sector Hacienda y Crédito Público,  Resolución 000549 de 2017 (Parámetros de acuerdo a certificaciones LEED, EDGE, Casa Colombia, HQE) y la Resolución 0019 de 2022 que definen los requisitos de sostenibilidad en el marco del programa FRECH NO VIS, del programa ECOBERTURA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (CAMACOL Nacional, 2023).

En cuanto a los beneficios tributarios, se encuentra el Decreto 1258 de 2013 que evalúa incentivos para proyectos con eficiencia energética, la Ley 1715 de 2014 que busca promover el desarrollo y la utilización de fuentes de energía no convencionales y renovables; la Ley 1955 de 2020 (Plan Nacional de Desarrollo) en la cual la UPME (Unidad de Planeación Minero Energética) podrá cobrar por la evaluación de proyectos de eficiencia energética; la Ley 2099 de 2021 que modifica los incentivos tributarios de exclusión de IVA, exención arancelaria y depreciación acelerada; y la Resolución 401255 de 2022 que adopta el plan de uso racional y eficiente de energía.

## 8.6 Estudio ambiental

Para este estudio, el enfoque que se presenta consiste en la identificación de los impactos negativos de la construcción de una casa de madera y la elaboración de un plan de manejo ambiental (PMA) para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos negativos en el desarrollo del proyecto. En la Tabla 8.19 se presentan los impactos derivados de la construcción de casas campestres de madera con su respectiva medida de manejo.

Tabla 8.19 Impactos y medidas de manejo

| Medio | Componentes | Impactos | Tipo impacto | PMA | Tipo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABIÓTICO | Aire | Generación de material particulado | - | Cubrimiento de los sitios de acopio de materiales de construcción (especialmente los pétreos) y los acopios del material extraído en los descapotes y las excavaciones inactivas | Mitigación |
|  | Agua superficial | Alteración de la dinámica fluvial | - | Diseño apropiado de la captación de aguas acorde con el cuerpo de agua a intervenir. | Prevención |
|  |  | Alteración de la oferta hídrica | - | Diseño de captación de aguas lluvia para alternar el uso con aguas superficiales | Corrección |
|  |  | Alteración fisicoquímica y bacteriológica de la calidad del agua superficial | - | Construir un sistema de tratamiento de aguas residuales tipo UASB y lecho de infiltración y otro para aguas grises, buscando reducir el consumo de agua | Prevención |
|  | Agua subterránea | Alteración fisicoquímica y bacteriológica de la calidad del agua subterránea | - | Garantizar el cumplimiento de normas de vertimiento al suelo con un sistema de tratamiento eficiente en remoción de materia orgánica y patógenos | Prevención |
|  | Suelo | Afectación de las propiedades físicas y químicas del suelo | - | Cumplir con los diseños estructurales de acuerdo a los resultados del estudio de suelos. Uso del suelo removido para el abono de las plantas, o para el sustrato de las plantas. Correcta recolección y disposición de residuos sólidos y RCD | Prevención |
|  |  | Cambio en la geoforma del terreno | - | Manejo de suelos (control del volumen del suelo y la protección de suelo retirado) | Mitigación |
|  | Paisaje | Cambios en la calidad visual del paisaje | + | Las casas de madera generan armonía con el paisaje, al mimetizarse con el mismo. | Compensación |
| BIÓTICO | Biota terrestre | Modificación de la cobertura vegetal | - | Correcto manejo del material vegetal removido durante las explanaciones. Conformación de depósitos de material vegetal. Uso del material vegetal para el abono de las plantas, o para el sustrato de las plantas | Mitigación |
|  |  | Pérdida de individuos de fauna | - | Siembra de especies atractoras (hinojo, eneldo, lavanda, tomillo) | Prevención |
|  | Biota acuática | Afectación de la biota acuática | - | Garantizar el cumplimiento de normas de vertimiento al suelo con un sistema de tratamiento eficiente en remoción de materia orgánica y patógenos | Prevención |
|  | Ecosistemas | Afectación de ecosistemas acuáticos | - | Garantizar el cumplimiento de normas de vertimiento al suelo con un sistema de tratamiento eficiente en remoción de materia orgánica y patógenos | Prevención |
| SOCIO-CULTURAL | Cultural | Afectación de referentes territoriales y del patrimonio cultural no tangible | - | Socialización y sensibilización con las comunidades de los beneficios del cannabis medicinal y del proyecto | Mitigación |
|  | Espacial | Modificación de la movilidad local | + | Plan de manejo de tráfico y acceso al proyecto con los trabajadores y proveedores | Compensación |
|  | Economía | Generación de molestias a la comunidad | - | Socialización a los vecinos de lotes y administración de parcelaciones/conjuntos de las actividades a realizar. Mantenerlos informados con programas de información y participación de vecinos y administración | Mitigación |
|  |  | Incremento en la demanda de bienes y servicios | + | Capacitación a pobladores cercanos para abastecer servicios a los trabajadores o al mismo proyecto | Compensación |
|  |  | Generación de empleo | + | Capacitación a los trabajadores del buen manejo de las materias primas, correcto manejo de los elementos de protección personal, socialización de los beneficios ambientales de un proyecto sostenible | Compensación |
|  |  | Modificación de la economía local | + | Capacitar a los empleados y comunidad cercana sobre los beneficios de participar en proyectos sostenibles | Compensación |
|  | Político y organizativo | Generación de expectativas | - | Socialización y sensibilización a los clientes de los beneficios de la construcción con madera | Mitigación |

Fuente: elaboración propia.

## 8.7 Estudio financiero

La última fase del estudio de prefactibilidad integra todos los análisis previos que se utilizarán como datos para llevar a cabo el análisis financiero del proyecto. Este análisis es de gran importancia en el proceso de toma de decisiones, ya que ayuda a establecer si el proyecto es financieramente viable, y proporciona proyecciones que permiten evaluar la posible rentabilidad de la empresa en cuestión.

En este sentido, se llevará a cabo la elaboración del cálculo del flujo de caja neto para los primeros 5 años de funcionamiento con el objetivo de calcular el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Costo Beneficio (RBC) y, de este modo, contar con fundamentos sólidos para evaluar la factibilidad económica de la empresa.  Se escoge un lapso de 5 años, debido a que es ampliamente empleado en el ámbito financiero, siendo un período de operación adecuado, en el cual el retorno de la inversión debe comenzar para ser atractivo tanto para los inversores como para los accionistas.

En la Figura 8.5 se presenta el resultado del ejercicio del flujo de caja del proyecto.

Figura 8-5.  Flujo de caja del proyecto

Fuente: elaboración propia.

Se obtiene una TIR de 34,44 % y una VPN de COP 135.381.110,94.  Asimismo, en la Figura 8.6 se presenta el resultado del ejercicio del flujo de caja del inversionista, teniendo en cuenta que, para dar inicio con la construcción de la primera casa, se realiza un préstamo en el último trimestre del año 0 (cero) por un valor de COP 90.000.000.

Figura 8-6 Flujo de caja del Inversionista

Fuente: elaboración propia.

En este caso se obtiene una TIR del 44,59 % y una VPN de COP 151.656.317,34.

### 8.7.1 Indicadores financieros

A continuación, en la Tabla 8.20 se presentan los indicadores financieros del proyecto.

Tabla 8.20 Indicadores del proyecto

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| VPN | $ 583.092.205,19 |
| TIR | 85,91 % |
| TVR (TIRM) | 46,91 % |
| RBC | 1,11 |
| VPB | $ 5.841.761.793,61 |
| VPC | $ 5.258.669.588,42 |
| PRI | AÑO 3 |

Fuente: elaboración propia.

### 8.7.2 Análisis de escenarios financieros

Se llevarán a cabo tres simulaciones del flujo de caja, en las cuales se ajustarán algunas variables clave, como la tasa de inflación, el aumento en la tasa de cambio del dólar y la tasa de interés del préstamo bancario.

Estas variables desempeñan un papel fundamental en el ciclo económico y están estrechamente interconectadas, ya que ejercen influencia sobre el desarrollo y las tendencias que pueden surgir en los ciclos de la situación económica de un país. De esta manera, se busca analizar el comportamiento de estas variables con respecto al proyecto.

#### 8.7.2.1 Escenario 1: aumento en la tasa de cambio del dólar

Al realizar el ejercicio con un aumento del dólar del $ 4050 (tasa septiembre 2023) a COP 5005 (tasa más alta en el último año), se presenta un aumento del costo de la madera, materia prima base para la construcción de las casas, lo que genera, a su vez, un aumento en el precio de venta del metro cuadrado ofrecido, el cual pasaría de COP 3.469.962,13 a COP 3.836.585,61.  Sin embargo, es un precio por metro cuadrado con el que, dado el nicho de mercado y la plaza a las que se apunta, aún se podrían generar ventas.  En cuanto a los indicadores financieros, se obtiene una TIR y una VPN del proyecto de 32,50 % y COP 142.661.668,32, los cuales siguen dando viabilidad para la empresa. Los indicadores financieros para este escenario se presentan en Tabla 8.21.

Tabla 8.21 Indicadores financieros Escenario 1

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| TIR | 81,78 % |
| TVR (TIRM) | 46,06 % |
| RBC | 1,11 |
| VPB | $ 6.393.701.687,06 |
| VPC | $ 5.759.213.822,96 |
| PRI | AÑO 3 |

Fuente: elaboración propia.

#### 8.7.2.2 Escenario 2: aumento en la Tasa de interés del préstamo

En este escenario se aumentan dos puntos porcentuales la tasa de interés del préstamo, pasando de 1,3 a 3,3 EM, teniendo en cuenta los hallazgos del marco económico del PESTEL del proyecto, donde se identifica el aumento de las tasas de interés para todo tipo de créditos comerciales en el país, asociado al cambio de gobierno y a la inflación en el país.  Con la nueva tasa de 3,3 %, se presenta una reducción menor del 1 % en la RBC, sin embargo, el proyecto sigue siendo viable y su PRI se mantiene estable, con un retorno de la inversión en el año 3, como se observa en la Tabla 8.22.

Tabla 8.22 Indicadores financieros Escenario 2

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| VPN | $ 470.542.102,13 |
| TIR | 85,91 % |
| TVR (TIRM) | 49,56 % |
| RBC | 1,10 |
| VPB | $ 5.076.447.257,74 |
| VPC | $ 4.605.905.155,61 |
| PRI PROYECTO | AÑO 3 |

Fuente: elaboración propia.

#### 8.7.2.3 Escenario 3: aumento en la inflación

En este escenario se plantea un aumento de la inflación en el país, la cual influye de forma directa sobre los salarios de los trabajadores, las materias primas e insumos.  Con una inflación que pasa del 9,6 % a 11,78 %, se disminuye la Tasa Interna de Retorno del proyecto (TIR) en un 0,21 %; no obstante, el proyecto continúa siendo viable, con una PRI en el año 3, el cual se conserva en todos los escenarios simulados.  En la Tabla 8.23 se pueden observar los indicadores financieros resultado del aumento en la inflación en el proyecto.

Tabla 8.23 Indicadores financieros Escenario 3

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| VPN | $ 603.437.643,34 |
| TIR | 85,70 % |
| TVR (TIRM) | 47,40 % |
| RBC | 1,11 |
| VPB | $ 6.185.987.138,10 |
| VPC | $ 5.582.549.494,76 |
| PRI | AÑO 3 |

Fuente: elaboración propia.

## 8.8 Estudio de riesgos

Con base en la matriz presentada, en la cual se identificaron los riesgos desde aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales.  Se procedió a determinar el riesgo de cada uno.  La evaluación se realizó con base en la experiencia académica y laboral de quien desarrolla el estudio, de tal manera que logró calcular el grado de probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada uno de estos riesgos.

La calificación del riesgo se estableció de acuerdo con el mapa de color.

Tabla 8.24 Calificación de riesgos

| Escala de valoración | Importancia de riesgo negativa | Escala de valoración | Importancia de riesgo positivos |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 a 12 | Irrelevante | 0 a 12 | Irrelevante |
| 13 a 24 | Moderado | 13 a 24 | Moderado |
| 25 a 35 | Severo | 25 a 35 | Severo |
| 36 a 50 | Crítico | 36 a 50 | Crítico |

Fuente: adaptado de Fernández Vitora (2021).

De igual manera se determinó una escala numérica para calificar la probabilidad y el impacto del riesgo, como se presenta a continuación:

Tabla 8.25 Escala de calificación y probabilidad del riesgo

|  |  | Impacto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad |  | Extremo | Grave | Moderado | Leve | No significativo |
|  |  | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Muy alta | 5 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Alta | 4 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 |
| Moderada | 3 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 |
| Bajo | 2 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
| Muy bajo | 1 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |

Fuente: elaboración propia.

En la tabla a continuación se presenta el resultado del ejercicio de riesgos realizado para el diseño y construcción de casas campestres de madera.  De igual manera, se muestra el control diseñado para atender el riesgo, es decir, las acciones encaminadas a minimizar, mejorar, o transferir el riesgo.

Tabla 8.26 Resultado de la evaluación del riesgo – Matriz de riesgo

| DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE MADERA |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESULTADO RIESGO |  | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | RIESGO | ID | CAUSA DEL RIESGO | POSITIVO (+) / NEGATIVO (-) |  |  |  |  |  |
| 1 | POLÍTICO | ID1 | Ideología del nuevo gobierno (periodo 2022-2026) | Riesgo con consecuencia negativa | 5 | 5 | 50 | Crítico | Buscar asesorías externas en temas legales que afecten la empresa y el negocio |
|  |  | ID2 | Nuevas leyes asociadas a impuestos (Reforma tributaria) | Riesgo con consecuencia negativa | 5 | 3 | 30 | Severo | Realizar búsqueda y actualización mensual de normas asociadas a temas tributarios |
|  |  | ID3 | Normativa y reformas sobre construcción de vivienda | Riesgo con consecuencia negativa | 5 | 5 | 50 | Crítico | Realizar búsqueda y actualización mensual de normas asociadas a temas de construcción y vivienda |
| 2 | ECONÓMICO | ID4 | Dependencia del dólar para insumos | Riesgo con consecuencia negativa | 5 | 5 | 50 | Crítico | Búsqueda de proveedores locales |
|  |  | ID5 | Venta insuficiente de casas | Riesgo con consecuencia negativa | 3 | 5 | 30 | Severo | Fortalecer el equipo comercial con capacitaciones, usar clientes como referente para venta, mejorar el mercadeo en redes |
|  |  | ID6 | Beneficios financieros para construcción sostenible | Riesgo con consecuencia positiva | 5 | 5 | 50 | Crítico | Fortalecer la gestión frente a beneficios ambientales en la empresa |
|  |  | ID7 | Acceso a tasas de interés en créditos para vivienda o leasing habitacional sostenibles | Riesgo con consecuencia positiva | 5 | 5 | 50 | Crítico | Fortalecer la gestión frente a beneficios ambientales en la empresa |
| 3 | SOCIAL | ID14 | Reducción de la tasa de natalidad | Riesgo con consecuencia negativa | 3 | 3 | 18 | Moderado | Enfocar la gestión comercial a rangos de edades entre los 35-55 años |
|  |  | ID15 | Disminución del tamaño de la propiedad inmobiliaria | Riesgo con consecuencia negativa | 3 | 1 | 6 | Irrelevante | Fortalecer la gestión comercial para lograr vender más casas, independientemente del tamaño |
|  |  | ID16 | Población en capacidad de adquirir una vivienda campestre | Riesgo con consecuencia negativa | 2 | 4 | 16 | Moderado | Enfocar la gestión comercial a rangos de edades entre los 35-55 años |
| 4 | TECNOLÓGICO | ID20 | Nuevas herramientas de análisis de información | Riesgo con consecuencia negativa | 5 | 3 | 30 | Severo | Contar con programas de capacitación en herramientas informáticas encaminadas a mejorar el análisis de la información para el diseño y la construcción de casas de madera |
|  |  | ID21 | Aplicación de BIM (Building Information Modeling) | Riesgo con consecuencia positiva | 3 | 5 | 30 | Severo | Contar con programas de capacitación en herramientas de BMI |
|  |  | ID22 | Atracción de generaciones más jóvenes a la compra de vivienda, impactadas por avances en herramientas digitales | Riesgo con consecuencia positiva | 3 | 3 | 18 | Moderado | Fortalecer el conocimiento en herramientas digitales en la empresa |
| 4 | AMBIENTAL | ID23 | Acogerse al Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC) | Riesgo con consecuencia negativa | 1 | 5 | 10 | Irrelevante | Pensar en un futuro mediano acogerse al pacto por la madera, buscando beneficios financieros, tributarios y continuar en la línea de construcción sostenible |
|  |  | ID24 | Planificación de la gestión y uso de los recursos naturales para asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o reposición | Riesgo con consecuencia positiva | 5 | 5 | 50 | Crítico | Continuar con una excelente planificación de uso y gestión de recursos maderables |
|  |  | ID25 | Normas ambientales más restrictivas asociadas al uso de recursos renovables | Riesgo con consecuencia negativa | 4 | 3 | 24 | Severo | Realizar búsqueda y actualización mensual de normas asociadas al uso de recursos renovables y adaptar los diseños de las casas a las mismas |
|  |  | ID26 | No contar con certificaciones LEED, EDGE, Casa Colombia, HQE | Riesgo con consecuencia negativa | 3 | 3 | 18 | Moderado | Buscar asesorías en certificaciones LEED, EDGE, Casa Colombia, HQE y buscar su aplicación en el diseño de las casas campestres de madera |
| 4 | LEGAL | ID27 | Incumplimiento de normatividad ambiental | Riesgo con consecuencia negativa | 1 | 3 | 6 | Irrelevante | Buscar asesoría de un consultor ambiental antes de iniciar la construcción de una casa Revisar con detalle la normativa ambiental aplicable antes de generar diseños |
|  |  | ID28 | Restricciones de construcción de vivienda campestre de acuerdo al POT | Riesgo con consecuencia negativa | 4 | 2 | 16 | Moderado | Revisar con detalle las restricciones del POT antes de generar diseños, asesorar al cliente frente a las mismas |
|  |  | ID29 | Incumplimiento de normatividad de ingeniería y construcción (NSR10 de 2010, RAS 2017, RETIE, ley 1209 y decreto 0554 del 2015) | Riesgo con consecuencia negativa | 1 | 5 | 10 | Irrelevante | Realizar control de calidad a los diseños estructurales y de ingeniería de las casas Contratar siempre Ingenieros estructurales con experiencia certificada en construcción de casas de madera |

Fuente: elaboración propia.

De igual manera se llevó a cabo un mapa y priorización de riesgos, para determinar los riesgos que requieren una atención y seguimiento constantes. En las tablas se presentan los mapas, de acuerdo con el tipo de riesgo (negativos y positivos) y su priorización.

Tabla 8.27 Mapa de riesgos del proyecto

| Riesgos negativos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 ID4 | ID3 | ID10 |  |  |
|  | ID5 | ID28 ID16 |  |  |
| ID2 |  |  |  |  |
| ID14 ID25 ID26 |  | ID16 ID23 ID27 ID29 |  |  |

| Riesgos positivos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID6 | ID7 |  |  |  |
| ID24 | ID30 |  |  |  |
|  |  | ID22 |  |  |

Fuente: elaboración propia.

El proyecto cuenta con tres riesgos críticos, tres severos, cinco moderados y cuatro irrelevantes, todos estos de carácter negativo.  Asimismo, se presentan tres riesgos positivos críticos, uno severo y uno moderado, estos son de carácter positivo.

Tabla 8.28  Priorización del riesgo

| PRIORIZACIÓN DEL RIESGO |  |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID1 | Ideología del nuevo gobierno (periodo 2022-2026) | 50 | Crítico | 3 |
| ID3 | Normativa y reformas sobre construcción de vivienda | 50 | Crítico |  |
| ID4 | Dependencia del dólar para insumos | 50 | Crítico |  |
| ID2 | Nuevas leyes asociadas a impuestos (Reforma tributaria) | 30 | Severo | 3 |
| ID5 | Venta insuficiente de casas | 30 | Severo |  |
| ID20 | Nuevas herramientas de análisis de información | 30 | Severo |  |
| ID14 | Reducción de la tasa de natalidad | 18 | Moderado | 5 |
| ID25 | Normas ambientales más restrictivas asociadas al uso de recursos renovables | 24 | Severo |  |
| ID26 | No contar con certificaciones LEED, LEED, EDGE, Casa Colombia, HQE | 18 | Moderado |  |
| ID28 | Restricciones de construcción de vivienda campestre de acuerdo con el POT | 16 | Moderado |  |
| ID16 | Población en capacidad de adquirir una vivienda campestre | 16 | Moderado |  |
| ID15 | Disminución del tamaño de la propiedad inmobiliaria | 6 | Irrelevante | 4 |
| ID23 | Acogerse al Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia (PIMLC) | 10 | Irrelevante |  |
| ID27 | Incumplimiento de normatividad ambiental | 6 | Irrelevante |  |
| ID29 | Incumplimiento de normatividad de ingeniería y construcción (NSR10 de 2010, RAS 2017, RETIE, ley 1209 y decreto 0554 del 2015) | 10 | Irrelevante |  |
| ID6 | Beneficios financieros para construcción sostenible | 50 | Crítico | 3 |
| ID7 | Acceso a tasas de interés en créditos para vivienda o leasing habitacional sostenibles | 50 | Crítico |  |
| ID24 | Planificación de la gestión y uso de los recursos naturales para asegurar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o reposición | 50 | Crítico |  |
| ID21 | Aplicación de BIM (Building Information Modeling) | 30 | Severo | 1 |
| ID22 | Atracción de generaciones más jóvenes a la compra de vivienda, impactadas por avances en herramientas digitales | 18 | Moderado | 1 |

Fuente: elaboración propia.

Los riesgos prioritarios corresponden a los ID1, ID2 e ID4. Para estos se plantearon controles, tales como contar con asesorías externas en temas legales que afecten la empresa y el negocio, actualización mensual de normas asociadas a temas de construcción y vivienda y búsqueda de proveedores locales.

# CONCLUSIONES

Una vez realizados los análisis apropiados para determinar la viabilidad preliminar de establecer una empresa de diseño y construcción de casas campestres de madera en Medellín y su área metropolitana, se llega a las siguientes conclusiones:

- Las condiciones del entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal, tanto a nivel regional como nacional, presentan niveles significativos de viabilidad para la creación de la empresa. Estos niveles se sustentan en las políticas ya implementadas y en curso, las cuales benefician al sector de la construcción sostenible al que pertenece la empresa. Sin embargo, se recomienda un seguimiento constante de estas variables para anticipar posibles tendencias y cambios que puedan influir en análisis posteriores.

- A través del estudio de mercado, se ha identificado un mercado potencial en crecimiento en Medellín y el Oriente antioqueño, respaldado por el análisis del entorno y del sector. En este contexto, se sugiere que la empresa inicie y consolide sus operaciones mediante una estrategia de promoción de servicios por redes sociales, ya que la viabilidad, para el inicio de la construcción de las casas, depende de los clientes adquiridos por este medio y por el voz a voz entre estos.

- Los aspectos técnicos, administrativos y legales del proyecto implican un alto costo en la constitución y puesta en marcha de la empresa, no obstante, se consideran gastos esenciales para posicionar a la misma y, así, alcanzar las proyecciones financieras estimadas a cinco años.

- El proyecto se muestra factible y atractivo desde una perspectiva de rentabilidad, dado que proyecta alcanzar un punto de equilibrio financiero a partir del tercer año de operación. Esto convierte  a la empresa en atractiva, capaz de efectivamente recuperar la inversión inicial y generar un rendimiento para los involucrados, incluyendo a los socios y los inversores.

- Después de analizar la información recopilada en los estudios previos y de elaborar los flujos de efectivo para los inversionistas, se determina que el proyecto muestra una rentabilidad del 14.00 %, con VPN (Valor Presente Neto) de COP 151.656.317,34. Asimismo, al examinar los indicadores financieros, se llega a la conclusión de que el proyecto es viable. Se cumplen los criterios de VPN positivo (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno), con un valor de TIR del 34.44 %. Al mismo tiempo, la relación costo-beneficio es aceptable y factible.

- Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis de riesgos que demuestra que se pueden afrontar los riesgos sin incurrir en pérdidas significativas ni poner en peligro su ejecución. Sin embargo, se recomienda desarrollar el plan de gestión de riesgos propuesto, durante la fase de viabilidad del proyecto, con el fin de mitigar y abordar adecuadamente los mismos.

- En términos de una conclusión general, el análisis de prefactibilidad para una empresa de diseño y construcción de casas campestres de madera en Medellín y su área metropolitana demuestra que el proyecto es factible y viable. Este proyecto es apto para ser desarrollado y promete rendimientos financieros para los socios e inversores. En consecuencia, se puede afirmar que el proyecto objeto de estudio es efectivamente viable.

# REFERENCIAS

Alzate, C. C. (2022). Estudio de prefactibilidad de un conjunto habitacional campestre con 20 viviendas unifamiliares en el municipio de San José Caldas [Tesis de maestría]. Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/31651

Arboleda G. (2013) Proyectos Identificación, Formulación, Evaluación y Gerencia. Universidad EAFIT. Libro Impreso.

Ayanleye, A., Udele K., Nasir V., Zhang X., & Militz H. (2022). Durability and protection of mass timber structures: A review. Journal of Building Engineering 46 (2022) 103731. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.103731.

Baca, G. (2013). Evaluación de proyectos (6.ª ed.). McGraw Hill.

Banco de la República de Colombia (2006). El sistema económico: Guía (1). Banco de la República de Colombia.

https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/guia_1_el_sistema_ec onomico.pdf

Bancolombia (2020). Clasificación de las Sociedades Comerciales en Colombia. Bancolombia. https://www.bancolombia.com/negocios/actualizate/emprendimiento/tipos-de-sociedades-comerciales-en-colombia

Behrens, W., & Hawranek, P. M. (1994). Manual para la preparación de estudios de viabilidad industrial (2.a ed.). ONUDI.

Fernández Vitora, C. (2021). Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental.  Editorial Multiprensa.

CAMACOL (2022). Tendencias de la construcción.  https://camacol.co/sites/default/files/descargables/TENDENCIAS%20ED%2022%20-%20MARZO%204%20DE%202022-%20BAJA%20RESOLUCION.pdf

CAMACOL Nacional (23 de marzo de 2023). Tardes sostenibles: incentivos tributarios en la construcción sostenible [Archivo de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nk8lXLrrgJc.

Cámara de Comercio de Medellín (2023). Cámara indica 19. Cámara de Comercio de Medellín. https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Biblioteca/Estudios-economicos/2023/Camara%20Indica%2019.pdf

Cámara de Comercio de Medellín (2023b). Crea tu empresa. Cámara de Comercio de Medellín. https://www.camaramedellin.com.co/crear-empresa/crea-tu-empresa

Congreso de Colombia (2000). Ley 590 del 2000, por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. Promulgada el 10 de julio de 2020. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672

Corporación Chilena de la Madera (2008). Manual de construcción de viviendas en madera.  Corporación Chilena de la madera. Corporación Chilena de la Madera.  https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/08/manual-de-construccion-de-viviendas-en-madera-snh.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (2022). Código CIIU. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-industrial-internacional-uniforme-de-todas-las-actividades-economicas-ciiu#:~:text=Clasificaci%C3%B3n%20industrial%20internacional%20uniforme%20de%20todas%20las%20actividades%20econ%C3%B3micas%20(CIIU),-Imprimir&text=Es%20una%20clasificaci%C3%B3n%20de%20actividades,en%20su%20actividad%20econ%C3%B3mica%20principal.

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) (2023). Vivienda VIS y NO VIS.  Información primer trimestre 2023. DANE. https://www.dane.gov.co/index.php/onstrucción-por-tema/onstrucción/vivienda-vis-y-no-vis .

Dussan Salazar, W. (2022). Limitación a la deducción por depreciación.  Consultor Contable. https://www.consultorcontable.com/depreciaci%C3%B3n-niif-impuestos/

El Colombiano (2022). Ni Medellín, ni Bello: El Oriente lidera ventas de vivienda en Antioquia. https://www.elcolombiano.com/negocios/venta-de-vivienda-en-antioquia-en-2021-fue-liderada-por-el-oriente-cercano-EF16574257

Empresite (2023). Construcción en madera, Antioquia, Medellín. Empresite. https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/CONSTRUCCION-MADERA/TamanoFacturacion/grandes/localidad/MEDELLIN/

Escoda, C. (2012). La Arquitectura Diagramática y Sostenible de Big. Expresión Gráfica Arquitectónica EGA. ISSN 1133-6137, ISSN-e 2254-6103, Nº. 20. Pág. 184-193. https://doi.org/10.4995/ega.2012.1440

Franco, M. A., y Montoya, L. M. (2012). Aplicación de la metodología Onudi para proyectos de crecimiento orgánico en Grupo EMI [Tesis de maestría].  Universidad EAFIT. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/1148

Gómez, E.A. y Diez, J.M. (2015) Evaluación Financiera de Proyectos. Segunda Edición.  Medellín. Colombia. Libro Impreso.

Hernández Sampieri et al. (2014). Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Editorial Mc Graw Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. México D.F. Libro Impreso.

Linkevicius, E., Žemaitis, P., y Aleinikovas, M. (2023). Sustainability Impacts of Wood- and Concrete-Based Frame Buildings. Sustainability, 15, 1560. https:// doi.org/10.3390/su15021560

Lozano Guzmán, A. M. (2022). Constructoras aumentaros un 22% ingresos y Marval y Amarilo lideran el top.  La República.  https://www.larepublica.co/empresas/constructoras-aumentaron-22-ingresos-y-marval-y-amarilo-pasaron-a-liderar-el-top-3402347

Luján, R. (2020). El Oriente antioqueño y el “boom” de la construcción. Blog Espacios Positivos. https://www.espaciospositivos.com/post/y-ahora-donde-voy-a-vivir

Meza, J. (2017). Evaluación financiera de proyectos. Ecoe Ediciones.

Moreno, C. A., y Moreno C. A. (2023). Gerente y arquitecto de Más Diseño, construcción de casas de madera. Entrevista.

Múnera, J. C. (2018). Fabricación y caracterización mecánica de nanomateriales [Tesis doctoral]. Universidad EAFIT. http://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13664

Naciones Unidas (2023). Objetivos del desarrollo sostenible – Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. UN. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

Olarte, P.A. (2013). Estudio de prefactibilidad técnica y comercial para la creación de una empresa de consultoría en Internacionalización y Tic en Bogotá. https://repository.universidadean.edu.co/handle/10882/4244.

Ortiz, J. D. (2022). Expansión urbana llega a picos nunca vistos en el Oriente antioqueño.  El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/antioquia/expansion-urbana-llega-a-picos-historicos-en-oriente-antioqueno-y-rionegro-HB17253105

Solminihac, H. (2011). Procesos y técnicas de construcción. Universidad Católica de Chile. https://www-digitaliapublishing-com.ezproxy.eafit.edu.co/a/15262

Universidad EAFIT (2023). Notas de clase. Aspectos importantes de la nómina, el salario y los parafiscales. Consultorio Contable. Universidad EAFIT. https://www.eafit.edu.co/escu elas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-publica/planta-docente/Documents/Nota%20de%20clase%2072%20aspectos%20sobre%20salario,%20nomina%20y%20parafiscales.pdf

Uribe, C. (2012). Materiales y Prácticas de Construcción Sostenible. Universidad EAFIT. [Tesis de maestría]. https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/5594/Carolina_UribeVelez_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20Minutos (2012).  Las ventajas de apostar por la madera para nuestra vivienda. 20Minutos. https://www.20minutos.es/noticia/1595153/0/ventajar/madera/vivienda/

# ANEXOS

Los archivos asociados a los anexos del presente estudio se entregaron en medio digital directamente al director de tesis y jefe de programa.  A continuación se mencionan los anexos de cada estudio elaborado.

Anexo 1. Estudio organizacional – Pestel

Anexo 2. Estudio de mercados – Entrevistas y competencia

Anexo 3. Estudio ambiental – Matriz de impactos

Anexo 4. Estudio financiero – Flujo de caja y análisis de sensibilidad

Anexo 5. Estudio de riesgos – Matriz de riesgos

Código CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (DANE, 2022).

“La probabilidad de ser elegible no es igual para toda la población muestral” (Sapag, 2014).

Artículo 2. Ley 590 del 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme del DANE.

Es importante recordar que cualquier forma de sociedad empresarial que tenga menos de 10 empleados o posea activos fijos que no superen los 500 salarios mínimos legales vigentes, al momento de su creación, no requiere un documento público.